附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央对地方转移支付区域（农村危房改造补助资金）绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 农村危房改造补助资金 | | | |
| 中央主管部门 | | | 住房城乡建设部 | | | |
| 地方主管部门 | | | 广东省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 县（市、区）住房城乡建设部门（补助对象为危房改造户） | |
| 资金情况 | 资金情况 | | | 全年预算数A | 全年执行数B | 预算执行率B/A |
| 年度资金总额（万元） | | | 19,163.15 | 18,377.35 | 95.9% |
| 其中：中央资金 | | | 7,931.00 | 7,145.20 | 90.09% |
| 地方财政资金 | | | 11,232.15 | 11,232.15 | 100% |
| 其他资金 | | |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成4类重点对象危房改造5,665户 | | | 已完成4类重点对象危房改造5,104户 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进  措施 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 4类重点对象危房改造 | 5665户 | 5104户 | 根据财社〔2020〕59 号“其他3类重点对象危房改造任务于2021年6月底前全部竣工”要求，目前未到完成时限。 |
| 其他低收入农户基本住房安全保障 | 根据实际情况合理安排 | 100%-80% |  |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | ≥95% | 99.67% |  |
| 农房设计 | 有基本设计 | 100%-80% |  |
| 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 92.04% | 清远市、阳江市部分2020年底新排查的动态新增危房改造户近期开工建设，预计2021年6月底前完成；肇庆市部分提前完成并使用市级资金垫付的危房改造任务，暂未进行使用中央资金归垫地方资金的调整，以致暂未能列入任务计算。  下一步将加大督办力度，督促清远市、阳江市尽快组织开工建设，督促肇庆市尽快完成使用中央资金归垫地方资金的调整。 |
| 成本指标 | 执行分类分级补助标准 | 100% | 100% |  |
| 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 100% |  |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 100% |  |
| 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的≥30年维修加固的≥15年 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | ≥90% | 99.60% |  |