项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：突出抓好水污染治理

对应“政策任务”数量：3

省级预算部门：广东省住房和城乡建设厅（公章）

填报人姓名：王金明、吴增衡

联系电话：83133549、83133506

填报日期：2021年8月

按照广东省财政厅《关于开展2021年省级财政资金绩效评价工作的通知》有关要求，根据《中华人民共和国预算法》《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《关于印发<广东省住房和城市建设厅省级财政预算绩效目标管理办法>的通知》（粤建计〔2019〕229号）、《广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法》（粤建计〔2019〕228号）等文件规定，我厅对省财政安排的2020年打好污染防治攻坚战-突出抓好水污染治理（财政事权）下的黑臭水体治理专项资金32,500万元；城市（县城）污水管网配套建设、老旧管网改造专项资金（以下简称“管网建设改造专项资金”）32,500万元；镇级污水处理设施运维专项资（以下简称“污水设施运维专项资金”）89,522万元，共计154,522万元的使用情况开展绩效自评工作，形成自评报告，评价基准日为2020年12月31日。

一、项目基本情况

（一）资金背景

1．黑臭水体治理专项资金背景。

为贯彻落实《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划》（粤办发〔2018〕29号）、《关于印发<污染防治攻坚战重点任务分工方案>和<污染防治攻坚战目标任务表>的通知》等文件的要求，推进全省城市黑臭水体整治。省财政厅下达2020年黑臭水体治理专项资金32,500万元，用于支持粤东西北地区城市（不含潮阳区、潮南区、普宁市）的城市黑臭水体治理工作，提高黑臭水体消除比例。

2．管网建设改造专项资金背景。

为贯彻落实《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（粤办发〔2018〕29号）、《关于印发<污染防治攻坚战重点任务分工方案>和<污染防治攻坚战目标任务表>的通知》等文件精神，着力解决我省突出水污染防治问题，坚决打好水污染防治攻坚战。省财政厅下达2020年城市（县城）污水管网配套建设、老旧管网改造专项资金32,500万元，资金主要用于粤东西北地区15个地级市开展城市（县城）污水管网配套建设、老旧管网改造工作，切实提升污水处理设施运行效能。

3．污水设施运维专项资金背景。

为落实《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》（粤办发〔2017〕28号）、《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（粤办发〔2018〕29号）、《广东省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》（粤办发〔2019〕19号）等文件精神，加快推进粤东西北地区（含惠州、江门、肇庆市，共15个地市，以下简称粤东西北地区）乡镇污水处理设施建设，做好镇级污水处理设施运营，发挥镇级污水处理设施作用，省财政厅下达2020年污水设施运维专项资金89,522万元，资金主要用于支持粤东西北地区镇级污水处理设施运行维护。

（二）项目资金安排情况

- 1．黑臭水体治理专项资金安排情况。

2020年黑臭水体治理专项资金共32,500万元，其中325万元为省级工作经费，采取部门集体研究的方式进行分配；32,175万元为转移支付资金，采用因素法，按照黑臭水体数量、投资估算等2个因素，分别以30%、70%的权重进行资金分配（汕尾市申请补助金额低于省级计划补助，则按实际申请补助金额270万元安排）。分配明细如表1-1。

2．管网建设改造专项资金安排情况。

2020年管网建设改造专项资金共32,500万元，采用因素法，将粤东西北地区城市（县城）污水管网建设长度和“全国城镇污水处理管理信息系统”2019年前二季度BOD进水浓度作为因素，对污水管网建设、改造任务较重，BOD进水浓度较高的城市（县城）实现重点支持。分配明细如表1-1。

3．污水设施运维专项资金安排情况。

2020年污水设施运维专项资金共89,522万元，采用因素法，按照已建镇级污水处理规模和已建镇级污水管网规模为因素，并重点向革命老区苏区和少数民族地区倾斜，对粤东西北地区各市资金进行分配。分配明细如表1-1。

表1-1  2020年突出抓好水污染治理专项资分配表

| 序号 | 地市 | 补助金额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黑臭水体治理专项资金 | 管网建设改造专项资金 | 污水设施运维专项资金 | 小计 |
| ⑴ | 省本级 | 325 |  |  | 325 |
| ⑵ | 汕头市 | 7,644 | 2,153.51 | 13,923 | 23,720.51 |
| ⑶ | 韶关市 |  | 836.06 | 4,430 | 5,266.06 |
| ⑷ | 河源市 | 2,460 | 1,151.81 | 5,136 | 8,747.81 |
| ⑸ | 梅州市 | 3,967 | 2,445.85 | 4,640 | 11,052.85 |
| ⑹ | 惠州市 |  | 4,805.70 | 18,638 | 23,443.70 |
| ⑺ | 汕尾市 | 270 | 1,729.19 | 5,735 | 7,734.19 |
| ⑻ | 江门市 |  | 2,353.84 | 3,773 | 6,126.84 |
| ⑼ | 阳江市 | 1,615 | 2,127.29 | 1,866 | 5,608.29 |
| ⑽ | 湛江市 | 9,555 | 3,536.51 | 4,239 | 17,330.51 |
| ⑾ | 茂名市 | 1,597 | 2,219.68 | 2,877 | 6,693.68 |
| ⑿ | 肇庆市 |  | 1,622.64 | 5,485 | 7,107.64 |
| ⒀ | 清远市 | 1,122 | 3,030.16 | 5,405 | 9,557.16 |
| ⒁ | 潮州市 | 299 | 1,538.17 | 2,713 | 4,550.17 |
| ⒂ | 揭阳市 | 2,974 | 1,713.74 | 7,543 | 12,230.74 |
| ⒃ | 云浮市 | 672 | 1,235.85 | 3,119 | 5,026.85 |
|  | 合计 | 32,500 | 32,500 | 89,522 | 154,522 |

上述2020年突出抓好水污染治理专项资金共计154,522万元，省财厅于2019年12月24日通过《广东省财政厅关于提前下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算的通知》（粤财建〔2019〕139号）提前下达到各市县。

（三）实施内容及实施程序

我厅根据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120 号）等有关要求，紧紧围绕攻坚战重点工作任务，制定工作实施方案，严格依法实施专项资金项目支出。一是编制省级财政专项资金项目预算并按照“大专项+任务清单”的要求，及时下达“黑臭水体治理”任务清单、“城市（县城）污水管网配套建设、老旧管网改造”任务清单、“镇级污水处理设施运维资金”任务清单，要求有关市县按照规定的资金用途和任务清单，进一步明确细化任务，科学合理地分配、使用和管理专项资金。二是有关市县按照省财政厅下达的预算资金和省住房城乡建设厅下达的任务清单，对专项资金进行分配、审核、拨款、考核等，并将资金安排情况报省住房城乡建设厅备案。三是省住房城乡建设厅按要求加强对预算执行和项目实施情况的监督检查，组织相关地市开展绩效自评工作等。

（四）绩效目标

- 1．黑臭水体治理专项资金绩效目标。

总目标：在2020年，持续推动以“控源截污、内源治理、生态修复、活水循环”为治理技术和原则的城市黑臭水体综合治理工程项目，进一步减少城市建成区黑臭水体数量，提高城市黑臭水体消除比例，到2020年底前，粤东西北基本消除黑臭水体；进一步落实“河（湖）长制”制度，持续提升“长制久清”综合管理水平等。

阶段性目标： 按时序进度或既定计划推动城市黑臭水体治理工作，2020年底前，粤东西北地区城市建成区基本消除黑臭水体。

2.管网建设改造专项资金绩效目标

总目标：在2020年，通过推动各地开展污水管网建设，提高污水处理设施及管网建设运营水平，提高城市污水处理设施BOD进水浓度和城市生活污水集中收集率。

阶段性目标：城市污水处理设施BOD进水浓度达到年度工作目标。

3.污水设施运维专项资金绩效目标

总目标：通过对粤东西北地区和江门、惠州、肇庆等市镇级污水处理设施运维进行补助，提高污水治理成效，降低对环境的污染。

阶段性目标：2020年，对粤东西北地区和江门、惠州、肇庆等市已建成的镇级污水处理设施100%进行运维补助，提高设施和管网作用发挥，降低对环境的污染。

二、自评情况

（一）自评分数

我厅通过审核分析有关地市、县（市、区）自评材料，以及综合现场评价情况，依据既定的评价指标体系和评分标准，综合评定2020年突出抓好水污染治理专项资金绩效自评得分89.20分（详见表2-1），绩效等级为“良”，一级指标自评得分情况见表2-2。

表2-1 2020年突出抓好水污染治理专项资金自评得分情况表

| 政策任务 | 资金权重 | 单项自评得分 | 权重分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 100% | - - | 89.20 |
| 黑臭水体治理专项资金 | 21.03% | 85.64 | 18.01 |
| 城市（县城）污水管网配套建设、老旧管网改造专项资金 | 21.03% | 86.47 | 18.18 |
| 镇级污水处理设施运维专项资金 | 57.94% | 91.50 | 53.01 |

表2-2  一级指标得分情况表

| 评价事项 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 89.20 | 89.20% |
| 其中：1.投入合理性 | 20 | 17.94 | 89.70% |
| 2.过程管理有效性 | 20 | 15.51 | 77.56% |
| 3.产出质量 | 30 | 28.23 | 94.10% |
| 4.效益实现度 | 30 | 27.52 | 91.73% |

一级指标分析情况如下：

1.投入合理性分析。

投入指标包括项目立项和资金落实两大部分，分值20分，自评得分17.94分，得分率89.70%。

各地市提供的自评材料反映，本专项资金项目经过了论证，资金投向合理，目标设置比较合理，计划安排总体合理，并有相应制度保障项目的实施。省财厅资金提前拨付到我厅及市级财政部门，资金到位率100%；在资金分配方面，制定了专项资金明细使用计划，采用因素分配法对转移支付资金进行分配，资金分配合理合规。存在的问题：一是个别地市前期论证的可行性调研不够科学，个别地市未设置细化的量化指标，不利于过程监督和整体预期效果监督；二是个别地市在黑臭水体治理专项资金二次三次分配中存在不衔接现象，造成部分资金闲置；三是部分县（市、区）安排的污水设施运维专项资金总额超过当期投入运行的镇级污水处理设施运维费用补助需求。

综合评定后扣2.06分。

2.过程分析。

过程指标包括资金管理和事项管理两大部分。分值20分，自评得分15.51分，得分率77.56%。

资金管理方面，截至2020年12月31日，根据各地市提供的项目自评材料统计（部分未报自评材料，支出金额按0计算），2020年突出抓好水污染治理专项资金总额154,522万元，实际支出金额111,151.99万元，资金支付率为71.93 %，结转资金43,370.01万元；大部分资金使用单位能够按照规定管理、使用专项资金，但存在着部分县（市、区）未按规定的支出范围使用污水设施运维专项资金，如普宁市用于2个市区污水处理厂运维费3,694万元，郁南县用于县城污水处理厂982.14万元等。事项管理方面，我厅加强指导服务，按月督促各地严格落实信息报送工作，研究分析情况，实时掌握信息，实行动态管理。各地总体绩效自评工作水平比上年度已有所提高，但部分县（市、区）业务主管部门管理责任落实不到位，对绩效自评工作不够重视，未按时提交自评材料。

综合评定后此处扣4.49分。

3.产出分析。

产出指标包括经济性和效益性两大部分。分值30分，自评得分28.23分，得分率94.10%。

经济性方面，2020年项目支出预算（成本）控制合理，预算执行情况较好，业务性支出结果没有超预算，存在问题：一是部分县（市、区）预算执行进度与事项完成进度不匹配，预算管理效果不理想；二是部分污水处理厂污水处理成本较高，超出合理范围。如东源县12个镇级污水处理设施，2020年累计处理污水268.64万吨，安排省级补助资金925.74万元，平均3.44元/吨，其中超过4元/吨的镇级污水处理设施7个，锡场镇生活污水处理工程9.05元/吨，主要原因是污水处理厂规模小、处理量低。

效率性方面，2020年，各地自评上报全部消除黑臭，水体水质明显改善。根据各市县上报数据统计，截至2020年底，全省城市（县城）污水管网配套建设和老旧管网改造已完成三年攻坚任务。粤东西北地区到2020年底不少于372个镇级污水处理设施达标运行，实际完成值为镇级污水处理设施达标运行数量561个，完成任务比例为150.81%。达标运行的镇级污水处理设施全部纳入补助范围，补助覆盖率达到100%。存在问题：一是个别已整治达标的水体，日常河道保洁还不到位，河面有垃圾漂浮物等；二是部分地市的城市污水处理设施BOD进水浓度偏低；三是个别镇级污水处理厂负荷率较低，如现场抽查的和平县彭寨镇污水处理厂负荷率仅为32%。

综合评定后此处扣1.77分。

4.效益分析。

效益指标包括效果性和公平性两大部分。分值30分，自评得分27.52分，得分率91.73%。

效果方面，通过专项资金的补助，提升污水处理率以及收集率，改善人居环境，增强人民群众的环境保护参与意识，强化群众参与监督作用，进一步提高群众的幸福感和获得感。存在问题：黑臭水体治理是一项长期、复杂的过程，需持续发力，部分已整治完成的黑臭水体缺少后续养护机制，缺乏专业运维队伍；部分地市污水处理厂已超负荷运转，影响地市后续污水处理设施运营情况。

在可持续发展方面，省委、省政府和相关部门陆续出台了多项扶持政策，我厅也将持续加强统筹协调、工作督办和技术服务，省、市、县各级业务主管部门也制定了一系列项目管理制度和资金管理制度，专项资金项目在政策、制度层面具有可持续性。存在问题：粤东西北当地财政紧张，地方财政尚未能建立与黑臭水体、管网养护和镇级污水处理设施运维等相匹配的经费长效保障机制，对项目可持续发展有一定影响。

公平性方面，本年度通过对粤东西北相对落后地区的城市黑臭水体治理项目，城市（县城）污水管网配套建设、老旧管网改造项目和镇级污水处理设施运维项目的支持，基本消除了上述地区城市建成区的黑臭水体，提升城市（县城）的污水收集率，使镇级污水处理厂有效运行，改善了城区水环境，进一步改善人居环境，增强当地民众的幸福指数。根据各市县提交的自评报告及佐证材料，服务群众对城市黑臭水体治理、管网补助及镇级污水处理设施运维补助项目基本满意。但还需加强后续管养机制。

综合评定后此处扣2.48分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

本专项资金预算指标共计154,522万元。截至2020年12月31日，已支付111,151.99万元，未支付资金43,370.01万元，资金支出率为71.93%。其中：黑臭水体治理专项资金32,500万元，已实际支付14,862.76	万元，支付率45.73%，结转资金17,637.24万元；管网建设改造专项资金32,500万元，已实际支付22,265.82万元，支付率68.51%，结转资金10,234.18万元；污水设施运维专项资金89,522万元，已实际支付74,023.41万元，支付率82.69%，结转资金15,498.59万元。

2.专项资金绩效目标完成情况。

根据我厅下达的任务清单，向省财厅申请的突出抓好水污染治理财政事权下的3项政策任务资金的绩效目标基本完成，具体完成情况见下表2-2。

表2-2  目标值完成情况表

| 序号 | 专项资金名称 | 指标名称 | 目标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴ | 黑臭水体治理专项资金 | 城市建成区黑臭水体消除率（%） | 90%以上 | 基本消除 |
| ⑵ | 管网建设改造专项资金 | 城市（县城）新增污水管网长度（公里） | 528.64 | 1702.6 |
| ⑶ |  | 改造各类老旧污水管道（公里） | 223.4 | 450.64 |
| ⑷ | 污水设施运维专项资金 | 镇级污水处理设施达标运行（个） | 372 | 561 |
| ⑸ |  | 达标运行的镇级污水纳入补助范围 | 100% | 100% |

黑臭水体治理专项资金2020年的当年度的绩效目标：按时序进度或既定计划推动城市黑臭水体治理工作，实际完成值：2020年底前，各地自评上报全部消除黑臭，水体水质明显改善。

根据我厅下达的任务清单，管网建设改造专项资金2020年目标：污水管网建设、改造长度达到三年行动计划要求，即城市（县城）新增污水管网长度528.64公里，改造各类老旧污水管道223.4公里；实际完成值：城市（县城）新增污水管网长度1702.6公里，改造各类老旧污水管道450.64公里。

根据我厅下达的任务清单，污水设施运维专项资金2020年目标：一是要求粤东西北地区到2020年底不少于372个镇级污水处理设施达标运行，二是达标运行的镇级污水处理设施全部纳入补助范围；实际完成值：一是镇级污水处理设施达标运行数量561个，完成任务比例为150.81%，二是补助覆盖率达到100%，取得了明显的社会效益和环境效益。

3.专项资金分用途使用绩效。

（1）全力推进城市黑臭水体治理，黑臭水体治理消除数量显著提高。

截至2020年底，我省粤东西北地区国家监管平台黑臭水体数量127个，各地自评上报全部消除黑臭，水体水质明显改善。

一是强化统筹部署，系统推进。我厅将城市黑臭水体治理、城镇生活污水处理设施和配套管网建设等工作纳入河长制湖长制和“水十条”考核的重要内容。压实城市主体责任，指导各地明确任务、抓住重点，落实“一河一评估”，制定“一厂一策”，科学推进。年内召开全省水务重点工作推进会、全省污染防治攻坚冲刺督战会、全省城市黑臭水体治理攻坚督战会等，督导各地冲刺攻坚完善治理。

二是强化调研督导，压实责任。成立厅污染防治攻坚战督战组，采取不打招呼直接现场方式开展实地督导。厅主要领导、分管厅领导多次带队到各地市开展调研督导，形成工作常态。据不完全统计，我厅2020年共向各地市政府发出警示函20份、提醒函47份，并及时跟踪督办。

三是强化科学治污，技术指导。组织专家技术团队，对全省每个市、每条黑臭水体、每季度开展“一对一”技术指导明察暗访全覆盖，每季度听取明察暗访全覆盖工作汇报，掌握每条城市黑臭水体治理情况，并将发现的问题“一市一单”向市政府反馈，指导各地加强整改、科学治污、精准治污。组织召开城市黑臭水体治理专题辅导会，邀请国家相关专家对地市进行逐一辅导。

四是加强督导帮扶，严格把关。加强与生态、水利、农业农村等部门会商，2020年7-8月，按照国家统一部署，由省生态环境厅、住房城乡建设厅联合开展城市黑臭水体整治省级专项排查，督导帮扶地市加快治理；按照省委、省政府“督检考”工作部署，与省生态环境厅、水利厅、农业农村厅联合开展城市黑臭水体治理专项检查，对各地进展情况、整治成效进一步全面排查、核实、督导，全力以赴推进任务完成。联合省生态环境厅、水利厅、农业农村厅及5家技术单位，对各地市上报国家监管平台的评估材料进行严格审核。

（2）提高污水管网覆盖率，促进当地经济发展。

截至2020年12月31日，15个地级市2020年敷设完成污水管网1702.60公里，完成2020年新建管网任务的322.07%；改造老旧污水管网450.64公里，完成2020年老旧管网改造任务的201.72%，提高了地区污水管网覆盖率。

通过新建和改建污水管网完成，提高区域内收集雨水和污水的能力，减少内涝的发生，为区域居民生活、商业等提供便捷的作用，使区域经济发展能够正常有序的进行。项目建成后加快了城市公共设施的建设，有利于周边用地的商业性开发，改善现有居民、商业的基础设施条件，为整个城市经济发展创造了良好的环境。

（3）三年攻坚战战绩赫赫，昔日荒地滩涂变身创新沃土。

湛江市坡头区南调河原来河道岸线坍塌，环境糟糕，淤泥沉积，排洪排水不畅，经常内涝，每次雨季上游农田经常被浸泡。该工程涉及河流、海岸线、高标农田等用地审批，建设较为复杂。南调河2019年列入省“10+1”万里碧道示范试点，被列入湛江市委、市政府重点督办项目。湛江市坡头区南调河综合整治（碧道）工程作为试点项目实施，工程内容主要涉及水环境治理、水生态保护和修复、水安全提升、景观与特色营造、游憩系统构建等方面，分为碧道景观工程、海岸线综合治理工程、城市黑臭水体治理工程、沿河道路工程和田园碧道工程5个子项目。

南调河综合整治（碧道）工程2020年黑臭水体治理专项资金1700万元已于2020年全部完成支付，用于城市黑臭水体治理工程进度款。目前该工程除市政道路项目外其他子项目已基本完工，通过开展滨海岸线修筑，完成南调河黑臭水体整治，改善城区人居环境，将南调河打造成为城市环境依托的生态基础。工程建成后，有利于海东新区的可持续开发，打造海东新区CBD。2021年4月16日，龙湖集团控股有限公司以4.5亿元竞得坡头区海河南路以南、规划路以东的40206.69平方米住宅用地，溢价率达60.71%。由此可见，该项目的建成对周边地区起着重要的辐射作用，大大提升了项目区内及附近区域的地块附加值。

（4）助力粤东西北地区镇级污水处理设施建设，改善生产生活环境。

一是污水设施运维专项资金投入，充分缓解粤东西北地区县级和镇级财政压力，调动了地方建设、运营镇级污水处理设施的积极性，镇级污水处理设施实际覆盖区域面积、污水收集效能、污水处理率等持续提高，污水治理成效显著。

二是为粤东西北地区镇级污水处理设施运行维护提供了有力保障，项目区域镇级污水处理设施正常运行，生活污水得到有效处理。经过处理后排放的废水水质基本上达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）较严值，排入河道的污染物显著减少，氨氮浓度明显降低，减轻了对水环境的污染，减排效果显著，使河流水体以及地下水的水质得到了较大改善。

三是随着镇级污水处理工作的深入发展，以往粗放式污水排放方式得到极大改变，有效减少了污水直排对环境的污染，减少了因水污染造成的健康、农业、工业、地价等损失，改善了河流水质，保护区域水环境质量，使生产生活环境大有改善。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1.少数市县对专项资金绩效管理工作不够重视，管理责任履行不到位。

一是绩效管理制度不完善，逐级转分配下达专项资金时，未根据上级下达的绩效目标及时逐级细化分解到用款单位。二是预算执行过程中绩效监控不到位，未能有效保障100%完成各项绩效目标。三是对绩效自评工作不重视，未按时提交自评材料。部分单位自评材料不完整或未按要求填写，数据错漏较多。

2.个别市县专项资金支出率低，资金使用效率不理想。

2020年突出抓好水污染治理专项资金预算指标共计154,522万元。截至2020年12月31日，已实际支付111,151.99万元，未支付资金43,370.01万元，资金支出率为71.93%。专项资金整体支出率偏低，资金的使用效率低，如茂名市官山小区小河沟（官南小桥至升辉居委会段）截污工程项目黑臭水体治理专项资金扶持1,000万元，汕头市濠江区三联片区雨污分流工程项目管网建设改造专项资金扶持421.51万元，截至2020年12月31日，资金尚未使用；分配给湛江市污水设施运维资金4,239万元，截至2020年12月31日，已支付256.71万元，资金支付率为6.06%。专项资金整体支出率偏低的主要原因是：部分项目未按期开工，部分项目未如期完成进度以及资金未及时拨付至基层资金使用单位等。

3. 专项资金规范化管理需要加强。

一是部分地级市收到资金和任务清单后，未按《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）的要求，在30日内制订资金分配方案。二是部分市县资金分配流程较复杂，耗时长，造成资金支出滞后。三是少数县（市、区）存在违规使用专项资金问题。我厅在下达污水设施运维专项资金预算和任务清单时，已明确规定资金用途为“该项资金补助对象为各地已建成的镇级污水处理设施，主要用于设施和配套管网的运行维护等方面”。但少数县（市、区）自行扩大专项资金使用范围，将专项资金用于城区、产业园区污水处理设施运维费或镇级污水处理设施更新改造等方面。

4.后续养护机制有待加强。

一是部分市县在黑臭水体整治和管网配套建设项目的后续养护方面尚未形成长期性、系统性、多部门协调共管的常态化有效机制。部分已整治完的黑臭水体项目仍存在后续常态化维护不到位等现象；个别地市存在老旧管网错接、漏接等现象。二是个别县（市、区）2020年在推进镇级污水处理设施建设工作过程中组织协调机制不完善，未能完成上级主管部门下达的目标任务。部分县（市、区）镇级污水处理运维费用主要依赖省级资金，地方财政未建立镇级污水处理运维费用长效保障机制，存在污水处理运维费用支付不及时甚至拖欠现象。

三、改进措施

为改善和提高资金绩效管理水平，更好的发挥财政资金使用绩效，我厅针对自评过程中发现的问题，提出以下改进措施：

（一）加强监督管理，进一步贯彻落实省委省政府全面实施绩效管理的重要部署

督促有关市县主管部门进一步贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，优化预算绩效目标管理，认真开展绩效运行监控，加强绩效评价，强化绩效结果应用。切实提高预算执行率和专项资金使用效益。

（二）加快推进项目的实施进度和结算审批，提高专项资金的使用效率

各地市主管部门需督促各区县加快工作步伐，对项目进度及资金使用方向进行监管，对实施进度缓慢的项目采取有效措施，促使项目如期完成，减少和避免资金沉淀，提高专项资金的使用效率；对竣工项目，应尽快组织项目验收和决算审核，及时履行资金审批手续，严格按合同条款支付款项，确保专项资金的及时支付。

（三）提前谋划项目，及时下拨专项资金，规范使用专项资金

一是各市县应提前做好项目谋划，地市主管部门应对项目资金安排作出合理预判，做好二次分配与三次分配的衔接和完善项目库管理，并在收到省级资金和任务清单后的30日内制订资金分配方案，严格按省厅任务清单中约束性任务安排资金，结合工程项目计划，合理分配上级补助资金，各区县财局收到省级资金时，应及时通知资金使用单位或将资金下拨给资金使用单位，确保项目顺利实施。二是加强业务指导，督促有关市县严格执行《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）和有关镇级污水处理设施运维资金管理规定，规范管理和使用专项资金。要求违规使用资金的单位进行整改，对整改不到位的单位收回资金或压减以后年度预算安排。同时，要求各地对省级专项资金设置明细支出科目做好“专账核算”，确保专项资金专款专用。

（四）完善经费投入，确保长效机制运行

我厅进一步做好宣传指导，强化地方政府抓好水污染治理主体责任，明确黑臭水体、管网后期管护和镇级生活污水处理设施运维事项的责任主体，完善城市黑臭水体治理维护、管网后期维护以及污水设施运维资金保障机制，推动地方政府加大水污染治理项目资金的投入，有效开展常态化监管，落实好河湖日常管理和管网后期管护的质量，全面巩固提升地级及以上城市建成区黑臭水体治理成效、提升污水收集处理设施运行效能，切实改善人居环境。