附件2

广东省中央财政农村危房改造补助资金

转移支付2021年度绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

财政部、住房城乡建设部下达我省2021年中央财政农村危房改造补助资金共4,393万元。其中：《财政部 住房城乡建设部关于提前下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（财社〔2020〕186号）下达3,966万元，《财政部 住房城乡建设部关于下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算等事项的通知》（财社〔2021〕40号）下达427万元。

收到财政部和住房城乡建设部下达2021年中央财政农村危房改造补助资金预算文件后，广东省财政厅按规定分别于2020年12月、2021年5月将补助资金预算和绩效目标及时分解下达到12个地级市。在资金分配方面，以因素法为基础，分配用于符合条件的农村低收入群体实施危房改造，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭，以及未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等。对已实施过农村危房改造，但由于小型自然灾害等原因又变成危房，且农户符合条件的，可以再次纳入农村危房改造补助支持范围。中央财政资金实际分配结果为平均每名补助对象1.40万元。同时，省主管部门明确规定农村危房改造作为约束性任务，要求有关市县必须加大投入，从省财政下达的省级涉农转移支付资金中切块安排，落实本地区配套补助资金，每户改造对象补助总金额不低于以下标准：一是对于采取拆除重建、选址新建或置换既有安全农房等方式改造危房的，农村分散供养特困人员按不低于3.40万元/户，农村易返贫致贫户、其他脱贫户按不低于4万元/户，其他农村低收入群体按不低于2万元/户的标准给予补助。二是对于采取修缮加固方式改造危房的改造对象，按不低于2万元/户的标准给予补助。三是对于原中央苏区县和少数民族自治县的改造对象，分别给每户提高0.35万元和0.50万元的补助额度。

在绩效目标方面，我省2021年中央财政农村危房改造补助资金的总体年度绩效目标是“完成符合条件的农村低收入群体危房改造3,137户”。绩效指标情况见表1-1。

| 表1-1 广东省2021年中央财政农村危房改造补助资金区域绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中央财政农村危房改造补助资金 |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 住房城乡建设部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 广东省财政厅 | 省级主管部门 | 广东省住房和城乡建设厅 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 4,393 |  |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4,393 |  |  |
|  |  | 地方资金 | 4,988.26 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 1.开展符合条件对象的危房改造工作。 2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。 |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 全年预计完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件对象危房改造 |  | 3,137户 |
|  |  |  | 农房抗震改造 |  | 0 |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 农房设计 |  | 有基本设计 |
|  |  | 时效指标 | 拟改造危房当年开工率 |  | 100% |
|  |  |  | 拟改造危房次年竣工率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 |  | 100% |
|  |  |  | 科学选择改造方式减轻农户负担 |  | 因地制宜 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  | 无严重损毁 |
|  |  |  | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  | 基本保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 |  | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 |  | ≥90% |

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

全省投入2021年农村危房改造国家任务的中央资金和地方财政资金预算数共9,381.26万元，实际执行数共7,075.44万元，综合预算执行率75.42%。资金投入情况详见表2-1。

1.中央财政资金。

全省2021年中央财政农村危房改造补助资金全年预算数共计4,393万元，全年执行数3,482.23万元，预算执行率为79.27%。

2.地方财政资金。

地市财政资金包括省级涉农资金和市县级财政安排的资金。全年预算数共4,988.26万元，全年执行数3,593.21万元，预算执行率为72.03%。地方财政资金预算执行率相对较低有湛江市（11.60%）、汕尾市（49.92%）、清远市（55.13%）、河源市（57.45%）等，其主要原因是受疫情影响，部分项目验收进度较慢，部分县（市、区）资金支付审批流程未完成。上述地级市预计今年4月份可完成全部支付事项。

| 表2-1.2021年中央财政农村危房改造补助资金预算执行情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地级市 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  | 中央资金 | 地方财政资金 | 中央资金 | 地方财政资金 | 中央资金 | 地方财政资金 |
| 韶关市 | 100.80 | 148.00 | 98.00 | 148.00 | 97.22% | 100.00% |
| 河源市 | 467.60 | 490.05 | 168.00 | 281.55 | 35.93% | 57.45% |
| 梅州市 | 650.80 | 550.20 | 484.20 | 545.45 | 74.40% | 99.14% |
| 惠州市 | 151.20 | 240.15 | 151.20 | 240.15 | 100.00% | 100.00% |
| 汕尾市 | 53.20 | 64.10 | 53.20 | 32.00 | 100.00% | 49.92% |
| 江门市 | 123.20 | 219.80 | 123.20 | 219.80 | 100.00% | 100.00% |
| 阳江市 | 88.20 | 80.40 | 86.80 | 80.40 | 98.41% | 100.00% |
| 湛江市 | 553.00 | 595.60 | 173.60 | 69.10 | 31.39% | 11.60% |
| 茂名市 | 365.40 | 346.00 | 331.80 | 346.00 | 90.80% | 100.00% |
| 肇庆市 | 831.60 | 954.4 | 831.60 | 787.10 | 100.00% | 82.47% |
| 清远市 | 806.40 | 1,016.10 | 806.40 | 560.20 | 100.00% | 55.13% |
| 云浮市 | 201.60 | 283.46 | 174.23 | 283.46 | 86.42% | 100.00% |
| 小计 | 4,393.00 | 4,988.26 | 3,482.23 | 3,593.21 | 79.27% | 72.03% |
| 合计 | 9,381.26 |  | 7,075.44 |  | 75.42% |  |

农村危房改造补助资金项目由有关县（市、区）具体执行和组织实施。

我省按照《中央农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号）、《财政部 民政部 住房城乡建设部 中国残联关于修改中央财政困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕114号）、《住房城乡建设部 财政部关于印发〈脱贫攻坚农村危房改造绩效评价与激励实施办法〉的通知》（建村〔2019〕103号）、《广东省财政厅印发〈广东省关于进一步加强涉企和个人财政补贴(补助)资金管理的若干意见〉的通知》（粤财监〔2020〕5号）和《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法的通知》（粤财建〔2021〕6号）等有关规定严格使用管理，补助资金实行专项管理、专账核算、专款专用，确保资金使用安全，提高资金使用效益，避免闲置浪费。完成农村危房改造并验收合格的农户，由县级财政及时足额将补助资金拨付到危房改造农户“一卡（折）通”账户，把农村危房改造政策和补助资金落到实处。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

我省2021年符合条件对象危房改造计划数为3,137户，实际竣工数3,137户，完成率100%。通过实施农村危房改造，基本解决了我省农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的住房安全问题，完成了年度总体绩效目标。详见表2-2。

表2-2.2021年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标完成情况汇总表

| 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 韶关市 | 河源市 | 梅州市 | 惠州市 | 汕尾市 | 江门市 | 阳江市 | 湛江市 | 茂名市 | 肇庆市 | 清远市 | 云浮市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合条件对象危房改造 | 3,137户 | 3,137 | 72 | 334 | 464 | 108 | 38 | 88 | 63 | 395 | 261 | 594 | 576 | 144 |
| 农房抗震改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改造后房屋验收合格率 | 100% | 99.91% | 100% | 100% | 98.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 农房设计 | 有基本设计 | 97.50% | 90% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 拟改造危房当年开工率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 拟改造危房次年竣工率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 99.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 |
| 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 维修加固的≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 |
| 危房改造户满意度 | ≥90% | 96.92% | 90% | 100% | 99% | 90% | 98% | 100% | 96% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |

- （三）绩效指标完成情况分析（详见表2-2）。

## 1、产出指标。

- （1）数量指标-符合条件对象危房改造。我省2021年计划完成符合条件对象危房改造3,137户，实际竣工3,137户，完成率100%。

（2）质量指标-改造后房屋验收合格率。各市县均能根据实际情况，合理安排低收入农户基本住房安全保障，改造后的农房建筑面积适当，主要部件合格，房屋结构安全和基本功能齐全，改造后房屋验收合格率均为99.91%，未达到100%的原因是梅州市有5户采用拆除重建方式改造的农户新建农房面积严重超过标准，未能通过验收。

- （3）质量指标-农房设计。有基本设计的农房设计比率为97.50%，各地级市均参考省主管部门下发的《广东省农村住宅设计方案图集》进行设计改造，总体上达到“有基本设计”的绩效指标。

- （4）时效指标-拟改造危房当年开工率。据统计，全省当年开工率平均值为100%，总体上达到“当年开工率100%”的绩效指标。

- （5）时效指标-拟改造危房次年竣工率。根据有关市县改造危房开工建设情况，所有改造危房2021年底全部竣工，竣工率100%。

（6）成本指标-农村危房改造执行分类分级补助标准。我省农村危房改造最低补助标准为：一是对于采取拆除重建、选址新建或置换既有安全农房等方式改造危房的，农村分散供养特困人员按不低于3.40万元/户，农村易返贫致贫户、其他脱贫户按不低于4万元/户，其他农村低收入群体按不低于2万元/户的标准给予补助。二是对于采取修缮加固方式改造危房的改造对象，按不低于2万元/户的标准给予补助。三是对于原中央苏区县和少数民族自治县的改造对象，分别给每户提高0.35万元和0.50万元的补助额度。有关市县100%按照分类分级补助标准对纳入农村危房改造的农户给予补助。

（7）成本指标-科学选择改造方式减轻农户负担。有关市县在实施农村危房改造过程中，根据实际情况，因地制宜帮助符合条件农户采取拆除重建或修缮加固等方式进行农村危房改造，实现了“科学选择改造方式减轻农户负担”绩效指标。

- 2、效益指标。

（1）社会效益指标-改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现。有关市县改造后的房屋均符合本地区抗震要求，可保障在遭遇抗震设防烈度的预估地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏。

- （2）社会效益指标-人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。有关市县所有改造后的房屋符合基本卫生条件，完全做到人畜分离和配置卫生间、厨房等功能分区，能够较好保障农户的基本生活要求。

- （3）可持续影响指标-农村危房改造后房屋保持安全期限。有关市县改造后的房屋中，全部达到了拆除重建的房屋质量保持安全期限≥30年、维修加固的房屋质量安全期限≥15年的标准，实现了解决农户住房安全问题的既定目标。

## 3.满意度指标-危房改造户满意度。据统计，12个地级市危房改造农户综合满意度为96.92%，超过危房改造户满意度≥90%的绩效指标。危房改造有效改善了农村低收入群众居住条件，增强了群众发展生产脱贫致富的信心，转变了农村群众的居住观念，密切了党群干群关系。

- （四）主要绩效。

## 1.改善了农村低收入群众的基本生活条件，巩固拓展了脱贫攻坚成果。

改造后的房屋面积、质量、外观、功能等得到较大改善，住房困难群众告别危房，因自然灾害而发生居住不安全的情况明显减少，有效保障农户的基本生活需求。通过农村低收入群体等重点对象危房改造，解决了群众想建房而又资金不足的难题，缓解了群众建房资金压力，可以把有限的资金用于发展生产和改善生活，巩固拓展了脱贫攻坚成果。

## 2.推动了社会主义新农村建设，密切了党群干群关系。

把实施农村危房改造与改造村容村貌相结合、与实施新农村建设的整体规划相结合、与拓宽乡村道路、改善人畜饮水、美化环境、农村卫生和农村文化等生产和社会事业发展相结合，有力地推动了新农村建设。通过实施农村危房改造，群众从中感受到了党和政府的关怀，老百姓的心和干部更贴近了，密切了党群干群关系，提高了党和政府在群众中的威信。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离绩效目标的原因。

1.中央财政资金预算执行率79.27%，未达到100%。2021年农村危房改造国家任务3,137户中，大部分是我省动态新增农村危房改造任务，这些项目于2021年12月底前均完成改造，并由有关市县财政支付补助资金。但有7个地级市（韶关市、河源市、梅州市、阳江市、湛江市、茂名市、云浮市）预算执行率存在偏离绩效目标的情况。其主要原因是：梅州市有5户农房改造后面积超过标准，未支付补助资金；韶关、河源、阳江、湛江、茂名、云浮等市受疫情影响，部分项目验收进度较慢，部分县（市、区）资金支付审批流程未完成，资金未全部完成支付。

2.地方财政资金预算执行率72.03%，未达到100%。6个地级市地方财政资金预算执行率存在偏离绩效目标的情况。其主要原因：一是地方财政资金大部分需从省财政下达的省级涉农资金中切块安排，虽然省财政厅已在2020年底向各市提前下达了2021年省级涉农资金，但部分市县在二次分配下达省级涉农资金过程中效率不高，地方财政资金到位不及时。二是受疫情影响，部分项目验收进度较慢，部分县（市、区）资金支付审批流程未完成。

3.改造后房屋验收合格率99.91%，未达到100%。2021年农村危房改造3,137户，改造后房屋验收合格3,132户。其主要原因：梅州市有5户采用拆除重建方式改造的农户新建农房面积严重超过标准，未能通过验收。

- （二）下一步改进措施。

一是按照《中央农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号）、《广东省财政厅关于印发〈广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法〉的通知》（粤财监〔2020〕33号）、《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法的通知》（粤财建〔2021〕6号）等文件的相关规定，加强监管，督促有关市县优化资金支付流程，加快补助资金支付，提高预算执行率。二是加强对市县主管部门的指导，要求市县主管部门做好项目日常管理，定期不定期开展现场督查，及时掌握危房改造情况，确保危房改造项目按规定按计划实施，竣工一户验收一户，按时完成竣工验收工作并及时划拨补助资金至符合危房改造条件的农户。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），我厅对全省2021年中央财政农村危房改造补助资金实施了绩效自评，综合评分为98分，绩效等级为“优”。我厅拟逐渐强化绩效评价结果应用。我厅拟逐渐强化绩效评价结果应用。一是把绩效评价结果作为加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。更加充分有效发挥绩效评价结果的管理、沟通、问责功能。二是进一步推动绩效评价结果与资金分配挂钩力度，考虑将绩效评价结果纳入以后年度同类资金分配的因素。三是绩效评价结果按规定在广东省住房和城乡建设厅门户网站向社会公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 无。