项目支出类绩效自评报告

资金名称：2021年打好污染防治攻坚战—加强固体废物综合管理

（20,800万元）

预算单位：（公章）广东省住房和城乡建设厅

填报人姓名：肖雄炜

联系电话：83133506

填报日期：2022年6月

按照广东省财政厅《关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函﹝2022﹞4号）的有关要求，根据《中华人民共和国预算法》、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《关于印发<广东省住房和城市建设厅省级财政预算绩效目标管理办法>的通知》（粤建计〔2019〕229号）、《广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法》（粤建计〔2019〕228号）等文件规定，我厅对省财政安排的2021年打好污染防治攻坚战-加强固体废物综合管理（财政事权）下的2项政策任务，分别是生活垃圾无害化处理设施运营专项资金10,400万元及生活垃圾分类专项资金10,400万元，共计20,800万元的使用情况开展绩效自评工作，形成自评报告，评价基准日为2021年12月31日。

一、项目基本情况

（一）资金背景

1．生活垃圾无害化处理设施运营专项资金背景。

贯彻落实国家和省关于打好污染防治攻坚战的有关工作要求，进一步完善我省城市生活垃圾处理设施建设，加强和规范生活垃圾管理，建立生活垃圾管理长效机制，根据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（粤办发〔2018〕29号）、《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》（粤建城〔2017〕104号）等重要政策文件要求，2021年-2023年继续推动和完善我省生活垃圾无害化处理设施建设运营管理，全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。结合我省工作情况，由我厅作为2021年生活垃圾无害化处理设施运营专项资金的主管部门，向省财政厅申报资金总体计划10,400万元，用于省本级工作经费和补贴粤东西北地区12个地级市和江门、肇庆、惠州3个珠三角地区经济基础较薄弱的地级市共15个市中已建成的城市焚烧厂和已通过无害化等级评价的城市（县城）填埋场项目开展城市生活垃圾无害化处理设施建设运营管理工作（包括生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施建设完善、升级改造等）。

2．生活垃圾分类专项资金背景。

为深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类系列重要指示批示精神，贯彻省委、省政府工作部署，落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）、《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<广东省城市生活垃圾分类实施方案>的通知》（粤办发〔2019〕43号）精神，推动我省生活垃圾分类工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面，改善人居环境。总体要求到2025年，全省地级以上市基本建成生活垃圾分类处理系统。2021年，推动各地抓好示范片区建设，以点带面，扩大生活垃圾分类覆盖范围，有效提升生活垃圾分类知晓率、参与率和准确率。结合我省工作情况，由我厅作为2021年打好污染防治攻坚战专项资金-生活垃圾分类的主管部门，向省财政厅申报资金总体计划10,400万元，资金主要用于粤东西北地区12个地级市和江门、肇庆、惠州3个珠三角地区经济基础较薄弱的地级市共15个市开展城市生活垃圾分类工作。

- （二）项目资金安排情况

- 1．生活垃圾无害化处理设施运营专项资金安排情况。

根据我厅《关于下达2021年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类、生活垃圾无害化处理设施建设运营管理任务清单的通知》（粤建城函〔2021〕38号）， 2021年省财政共安排该专项资金10,400万元，其中100万作为省本级工作经费，用于开展城市生活垃圾管理工作，10,300万元用于补贴粤东西北地区12个地级市和江门、肇庆、惠州3个珠三角地区经济基础较薄弱的地级市共15个市中已建成的城市生活垃圾处理设施开展城市生活垃圾无害化处理设施建设运营管理工作（包括改造、建设、运营、整改、整治提升等）。资金分配明细如表1-1。

2．生活垃圾分类专项资金安排情况。

根据我厅《关于下达2021年打好污染防治攻坚战专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类、生活垃圾无害化处理设施建设运营管理任务清单的通知》（粤建城函〔2021〕38号），2020年省财政共安排该专项资金10,400万元，其中100万元为省级工作经费，其余10,300万元为转移支付资金，拟安排用于对粤东西北地区12个地级市和江门、肇庆、惠州3个珠三角地区经济基础较薄弱的地级市共15个市开展城市生活垃圾分类工作进行奖补支持。资金分配明细如表1-1。

- 表1-1  2021年加强固体废物综合管理工作资金表

| 序号 | 地市名称 | 金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活垃圾无害化处理设施运营专项 | 垃圾分类专项 | 项目合计 |
|  | 合计 | 10,400.00 | 10,400.00 | 20,800.00 |
| （1） | 省本级 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
| （2） | 汕头市 | 1,042.12 | 810.00 | 1,852.12 |
| （3） | 揭阳市 | 686.94 | 860.00 | 1,546.94 |
| （4） | 潮州市 | 737.44 | 810.00 | 1,547.44 |
| （5） | 汕尾市 | 747.51 | 570.00 | 1,317.51 |
| （6） | 河源市 | 534.28 | 460.00 | 994.28 |
| （7） | 梅州市 | 516.90 | 760.00 | 1,276.90 |
| （8） | 韶关市 | 605.01 | 620.00 | 1,225.01 |
| （9） | 清远市 | 607.33 | 450.00 | 1,057.33 |
| （10） | 湛江市 | 660.49 | 920.00 | 1,580.49 |
| （11） | 茂名市 | 838.33 | 690.00 | 1,528.33 |
| （12） | 阳江市 | 458.58 | 610.00 | 1,068.58 |
| （13） | 云浮市 | 442.97 | 620.00 | 1,062.97 |
| （14） | 惠州市 | 1,126.90 | 610.00 | 1,736.90 |
| （15） | 肇庆市 | 669.10 | 560.00 | 1,229.10 |
| （15） | 江门市 | 626.10 | 950.00 | 1,576.10 |

- 上述专项资金20,800万元，省财政厅于2020年12月30日通过《关于提前下达2021年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2020〕86号）提前下达到各市县。

- （三）项目实施主要内容及实施程序

- 1．项目实施主要内容

- （1）生活垃圾无害化处理设施运营项目实施主要内容

总目标：在2021-2023年，通过开展生活垃圾无害化处理设施建设运营管理补助项目，支持粤东西北地区（含江门、惠州、肇庆山）生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施建设完善、升级改造，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平，确保各地级市县的生活垃圾无害化处理，全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。

阶段性目标： 2021年，指导监督全省城市生活垃圾处理设施建设、运营、提升改造和管理，补助生活垃圾处理设施建设、运营、提升改造和管理等工作，推动各地逐步完善生活垃圾无害化处理体系，全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上，改善人居环境。

（2）生活垃圾分类项目实施主要内容

总目标：2021-2023年，通过开展城市生活垃圾分类奖补项目，支持粤东西北地区和江门、肇庆、惠州15个地级市做好垃圾分类宣传动员，完善分类投放、收集、运输、处理等配套设施，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。总体要求：到2022年，江门、肇庆、惠州市至少有2个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区；粤东粤西粤北地区地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类示范片区，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全省地级以上市基本建成生活垃圾分类处理系统。

阶段性目标：2021年，指导监督全省城市生活垃圾分类工作，推动各地抓好示范片区建设，以点带面，扩大生活垃圾分类覆盖范围，生活垃圾分类知晓率、参与率和准确率有效提升，分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统逐步建立健全。

- 2.实施程序

我厅根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120 号）和我省预算绩效管理改革有关要求，紧紧围绕攻坚战重点工作任务，制定工作实施方案，严格依法实施专项资金项目支出。一是厅计划财务处按照有关要求编制省级财政资金项目预算，按程序对省级财政资金的绩效目标编制进行审核指导；业务处室按照“大专项+任务清单”的要求，下达“生活垃圾无害化处理设施运营专项资金”及“生活垃圾分类专项资金”任务清单。二是项目实施单位按省统一规划组织实施项目，在立项、方案、招标、验收、监管等方面严格执行国家相关规定进行呈批。三是厅机关组织项目的检查落实或者现场督导，以“一市一清单”“一市一督办”的形式，对各地级以上市政府逐一印发反馈意见，全面指导服务。四是根据省财政厅绩效自评工作方案的要求，组织有关处室和省级单位认真梳理与绩效评价项目相关的业务数据，同时下文要求开展市级自评工作，省级各单位对地市提交的绩效自评资料进行收集、分析整理、汇总形成自评报告，同时委托第三方实施绩效评价。

- 自评情况

（一）自评分数

本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，过程、产出、效益3个维度对专项资金项目的使用绩效进行自评。综合评定“2021年打好污染防治攻坚战-加强固体废物综合管理-生活垃圾无害化处理设施运营及垃圾分类资金”绩效自评得分为88.41分,绩效等级“良”，一级指标自评得分情况见表2-1及2-2。

表2-1.评价情况总表

| 政策任务 | 资金权重 | 单项自评得分 | 权重分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100% | -- | 88.41% |
| 生活垃圾无害化处理设施运营专项资金 | 50% | 89.32 | 44.66% |
| 生活垃圾分类专项资金 | 50% | 87.50 | 43.75% |

2-2.评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 88.41 | 88.41% |
| 一、过程管理有效性 | 20 | 16.19 | 80.95% |
| 二、产出质量 | 40 | 36.37 | 90.93% |
| 三、效益实现度 | 40 | 35.85 | 89.63% |

一级指标分析情况如下：

1.过程管理有效性。

过程指标包括资金管理和事项管理两大部分，“生活垃圾无害化处理设施运营专项资金”及“生活垃圾分类专项资金”两项目单独评定后根据资金权重合并评分。分值20分，自评得分16.19分，得分率80.95%。

资金管理方面，根据提供的自评材料统计，截至2021年12月31日，2021年专项资金20,800万元，已实际支付16,782.76万元，支付率80.69%，结转资金4,017.24万元。专项资金管理总体能按专项资金管理制度及项目进度支付资金，支付手续总体符合有关制度要求。

事项管理方面，项目实施程序比较规范，涉及招投标的能按有关法规执行政府采购。

存在的问题，一是有个别项目改变资金用途未按规定履行报批手续，二是在审核项目单位报送的自评材料，发现关于项目实施检查、监控和督促等资料方面佐证材料相对较少, 各地项目的实施程序均有不同程度的不足之处，各级业务主管部门的监管有效性仍有较大的改善空间。

综合评定后此处扣3.81分。

2.产出分析。

根据“生活垃圾无害化处理设施运营专项资金”及“生活垃圾分类专项资金”专项资金申报表，其中生活垃圾无害化处理设施运营专项资金设定的产出指标2个，即质量指标和时效指标标；生活垃圾分类专项资金设定的产出指标3个，即质量指标1个和时效指标2个，根据资金权重合并评分。分值40分，自评得分36.37分，得分率90.93%。

质量指标方面，各地市对照既定的任务目标，推进项目建设，完成生活垃圾分类示范片区建设和污染物无害化处理覆盖率（垃圾无害化处理设施覆盖率）的目标值，但仍存在部分焚烧厂或填埋场超负荷运转，影响垃圾无害化处理设施覆盖；时效指标方面，一是我厅在2021年1月17日下达任务清单，《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120 号）要求，及时下达任务清单，二是大部分项目按照计划进度组织实施，进度符合项目特征和实际情况，完成产出目标和质量目标，但仍有部分项目仍在进行中，尚未完成工作进度。

综合评定后此处扣3.63分。

3.效益分析。

根据“生活垃圾无害化处理设施运营专项资金”及“生活垃圾分类专项资金”专项资金申报表，其中生活垃圾无害化处理设施运营专项资金设定的效益指标3个，即生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标；生活垃圾分类专项资金设定的产出指标2个，即社会效益指标1个和生态效益指标1个，根据资金权重合并评分。分值40分，自评得分35.85分，得分率89.63%。

生态效益指标方面，通过专项资金的补助，2021年城市生活垃圾无害化处理率达到99.95%，以焚烧为主的垃圾处理格局逐步形成，焚烧处理能力占比达75%。社会效益指标方面，各地市积极开展生活垃圾分类宣传工作，通过新媒体、公众号、小册子等多种形式进行生活垃圾分类的宣传，但离全民参与垃圾分类工作还有一定差距；可持续影响方面，全省已建成生活垃圾无害化处理场（厂）153座，总处理能力15.2万吨/日，居全国首位，但也存在生活垃圾焚烧能力区域间发展不平衡，个别地市尚未建成生活垃圾焚烧厂；个别生活垃圾处理设施的渗滤液处理能力不足、运营管理水平不高；服务满意度方面，本项目为民生实事事业，目的是进一步完善我省生活垃圾基础设施建设管理，改善人居环境，与居民生活息息相关，但仍有部分项目有提升改善空间。

综合评定后此处扣4.15分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

本专项资金预算指标共计20,800万元。截至2021年12月31日，已实际支付16,782.76元，未支付资金4,017.24万元，资金支付率为80.69%。其中：生活垃圾无害化处理设施运营专项资金10,400.00万元，已实际支付9,201.36万元，支付率88.47%，结转资金1,198.64万元；生活垃圾分类专项资金10,400.00万元，已实际支付7,581.40万元，支付率72.90%，结转资金2,818.60万元。

2.专项资金完成绩效目标情况。

根据我厅下达的任务清单，生活垃圾无害化处理设施运营资金2021年目标是加强城市生活垃圾处理设施运营管理，切实提高生活垃圾无害化处理能力和水平，2021年全省城市生活垃圾无害化处理率分别达到98%。实际完成值为全省生活垃圾无害化处理率99.95%，全省生活垃圾处理设施数量和总处理能力多年居全国首位。

根据我厅下达的任务清单，生活垃圾分类资金2021年目标是：到2021年，珠三角江门、肇庆、惠州市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个区基本建成生活垃圾分类示范片区；粤东粤西粤北地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。实际完成值为：珠三角其他城市和粤东西北城市对标省示范创建指引，以1个重点示范加N个同步推进的模式开展示范片区建设，带动全区域有效提升，各地探索形成了一大批可复制可推广的工作模式和经验。

3.专项资金使用绩效。

（1） 树立标杆，生活垃圾设施建设领跑先行。

通过树立多个生活垃圾焚烧标杆项目，推进生活垃圾设施建设高速度发展。积极化解“邻避”，以焚烧为主的垃圾处理格局逐步形成。全省已建成生活垃圾无害化处理场（厂）153座，总处理能力15.2万吨/日，居全国首位，全省生活垃圾处理能力远超生活垃圾产生量。生活垃圾无害化处理率达到99.95%，焚烧处理能力占比达75%。2021年新建成12座生活垃圾处理设施，新增处理能力1.4万吨/日。开展生活垃圾处理设施无害化等级评价和运营管理技术指导、渗沥液处理抽查技术指导，全省环卫行业设施运营管理水平稳步提升。

（2） 因地制宜，生活垃圾分类工作稳步推进。

通过强化全省统筹、因地制宜、分类施策，推动垃圾分类在全程管理、全链提升、全域推进、全民参与方面取得阶段性积极进展。

一是长效管理机制不断健全。组织《广东省城乡生活垃圾管理条例》宣贯培训，印发《广东省城市生活垃圾分类工作评估办法（2021-2022年）》，通过实行挂点联系指导，每季度进行第三方评估，联合省直部门开展专项检查等，强化全方位、全流程管控。加快全程分类体系建设，全省累计新建、改造室外分类投放点约10万个，配置分类收运车1.2万辆，现有厨余垃圾处理能力约1.5万吨/日。按照《广东省城市生活垃圾分类实施方案》部署，印发年度工作要点，制定示范创建指引、投放与收集设施设置指引、主要场所工作指引等系列配套政策，形成垃圾分类1+N制度体系。广州、深圳市基本建成生活垃圾分类处理系统，其他城市示范片区建设稳步推进，垃圾分类覆盖面进一步扩大。

二是示范创建工作稳步推开。珠三角其他城市和粤东西北城市对标省示范创建指引，以1个重点示范加N个同步推进的模式开展示范片区建设，带动全区域有效提升，各地探索形成了一大批可复制可推广的工作模式和经验。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是生活垃圾焚烧能力区域间发展不平衡，个别地市尚未建成生活垃圾焚烧厂。部分地市垃圾分类工作仍处于起步阶段，分类处理体系仍不尽完善。个别生活垃圾处理设施的渗滤液处理能力不足、运营管理水平不高。

二是部分地市专项资金逐级分配，影响专项资金使用绩效。根据各地市上报的自评材料，我厅按照“大专项+任务清单”模式分配，地市收到任务清单时，组织项目分配方案，下分给各区县，各区县收到地市资金分配文时，再制定分配计划，分配给各街镇，部分地市省级专项资金到达资金使用单位时途径“省-市-区（县）-街镇”，有些专项资金差不多年底时才到达资金使用单位，影响专项资金使用效率和效果。同时由于资金分配环节过多，分配过细，增加了地市及区县主管部门的监督工作。

三是生活垃圾分类设施建设存在短板，生活垃圾分类体系建设仍不尽完善，垃圾分类意识尚未深入人心，影响垃圾分类工作进程的推进。部分地市在前端投放环节配备分类收集环节的设施，但由于分类运输和分类处置环节设施配备不在，存在着“混收混运”的情况，未能严格按照规范进行收运。在垃圾分类推进中，居民是基础，部分居民是不清楚垃圾分类的工作意义，以及不清楚该如何做，根据自评材料查看，部分社区设置了分类垃圾箱，但许多居民仍混合投放垃圾，致使混合投放的垃圾形成二次污染；还有部分居民虽有垃圾分类意识，但缺少了解如何去做垃圾分类和投放的途径。

三、改进意见

一是相关主管部门需督促各县区加快工作步伐，对项目进度及使用方向进行监管，有效推动一批生活垃圾处理项目建成投产，推进垃圾分类工作，避免资金沉淀在财政部门在资金使用上，及时合规使用资金。资金使用单位严格按任务清单的任务要求，合理分配和安排资金，在完成约束性任务的情况下，项目变更应按规定履行报批手续。

二是地市按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）文件要求“下放项目审批权限的专项资金，市县应在收到资金和任务清单后30日内制订资金分配方案，及时拨付资金”，地市主管部门应对项目资金安排做出合理预判，做好二次分配与三次分配的衔接和完善项目库管理，各区县财政局收到专项资金时，应及时通知资金使用单位或将资金下拨给资金使用单位，确保项目顺利实施，发挥财政资金的引导性作用。

三是建立健全生活垃圾分类体系，合理配置生活垃圾分类设施建设。各地市因地制宜，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全链条分类体系，形成协同高效的生活垃圾分类全过程运行系统。在科学预估本地生活垃圾产量，合理配置分类投放收集点，匹配相应的分类运输体系，减少生活垃圾二次污染情形。同时还需提高公众生活垃圾分类意识，动员全民参与生活垃圾分类工作，一方面培育公众的主体意识和主体精神，发挥公众在生活垃圾分类工作的主体作用，另一方面需加强宣传工作，充分发挥传统媒体和新兴媒体作用，营造垃圾分类就是“新时尚”的浓厚氛围，促使公众培养垃圾分类的好习惯。