项目绩效自评报告

资金名称：2021年区域协调发展战略专项资金—社区体育公园补助

预算单位：（公章）广东省住房和城乡建设厅

填报人姓名：王兴禹

联系电话：83133710

填报日期：2022年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）资金安排情况	- 1 -

（二）项目主要内容及实施程序	- 4 -

（三）绩效目标	- 5 -

二、自评情况	- 6 -

（一）自评分数	- 6 -

1.过程	- 7 -

2.产出	- 8 -

3.效益指标	- 12 -

（二）专项资金使用绩效	- 14 -

1.专项资金支出情况	- 14 -

2.专项资金完成绩效目标情况	- 14 -

3.专项资金分用途使用绩效	- 16 -

（三）专项资金使用绩效存在的问题	- 19 -

三、改进意见	- 20 -

为深入贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号），全面检验省级“2021年社区体育公园补助资金”（以下简称专项资金）使用绩效，考核专项资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出管理水平，根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）和《广东省住房和城乡建设厅关于2021年社区体育公园补助资金绩效评价工作的通知》等有关文件，我厅对专项资金项目的实施情况组织开展了绩效自评。评价基准日为2021年12月31日。

- 一、基本情况

- （一）资金安排情况

社区体育公园是指利用独立占地或附属场地建成的，以绿化为本底，以体育锻炼为主要功能、兼有社区公园文化休闲一般功能，具有一定环境品质且向居（村）民开放的公益性公共空间。随着经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人民群众对公共体育设施的需求日益增加，我省现有公共体育设施仍不能满足人民群众快速增长的健身需求。党的十九大报告提出健康中国战略，《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）指出：“加强全民健身场地设施（以下简称健身设施）建设，发展群众体育，是各级人民政府的重要公共服务职能，是贯彻全民健身国家战略、实施健康中国行动的必然要求”。《“健康中国2030”规划纲要》《健康广东行动（2019-2030年）》提出把健康融入城乡规划、建设、治理的全过程。《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕14号）将完善城市公共服务作为今后城市工作的重要内容之一。2018年以来，省政府连年将社区体育公园建设作为提高城乡公共设施服务水平和推进全民健身的重要工作，在《政府工作报告》等重要文件中加以强调。

为深入贯彻党的十九大报告提出的“健康中国战略”和《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》精神，落实省委、省政府有关文件和省领导《关于“华南研学”工作建议》要求，进一步推动我省社区体育公园建设与华南研学基地建设，提升城市品质、改善人居环境，2021年省财政安排专项资金3825万元，支持粤东西北地区的社区体育公园建设。

我厅根据各地社区体育公园入库申报情况，综合考虑各地市社区体育公园建设基础条件和全省区域发展战略部署，参考《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》对场地规模的分类，采用项目制切块分配方式。资金分配除重点补助韶关市、清远市、梅州市、云浮市华南研学基地建设外，对其它粤东西北及珠三角部分城市新建或续建社区体育公园进行补助，结合各地2020年完成社区体育公园绩效情况统筹考虑。一是对华南研学基地补助分配：根据华南研学基地项目的申报情况，对韶关市乐昌市坪石华南研学基地补助300万元、韶关市浈江区大村华南研学基地补助300万元、清远市连州市华南研学基地补助100万元、梅州市五华县华南研学基地补助90万元、云浮市罗定市素龙华南研学基地补助480万元、云浮市云城区腰鼓中学等华南研学基地补助427万元。二是对其它新建或续建社区体育公园补助分配，对部分2020年财政收回资金的社区体育公园续建项目按实际收回金额进行补助。其余参考《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》对场地规模的分类，划分为小型（1500㎡以下）、中型1500-6000㎡（含1500㎡），大型（6000㎡及以上）三类，按小型每个补贴20万元，中型每个补贴60万元，大型每个补贴100万元进行补助。根据各市近2年完成绩效情况，计划优先补助支付率高、建设情况好的地市，优先考虑贴近社区的中小型社区体育公园。资金分配方案以《广东省住房和城乡建设厅关于报送2021年主管省级财政转移支付资金提前下达分配方案和绩效目标的函》（粤建计函〔2020〕981号）报送省财政厅，经省财政厅复核并经省级财政资金预算管理程序审批后，《广东省财政厅关于提前下达2021年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2020〕86号）将专项资金下达有关地市。资金安排情况见表1-1。

表1-1 2021年社区体育公园补助资金分配情况表

| 序号 | 地级市 | 总计 | 其中：华南研学 | 小型 | 中型 | 大型 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | （个） | （个） | （个） | （个） | （万元） |
| 总计 |  | 46 | 6 | 11 | 24 | 11 | 3825 |
| 1 | 汕头市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 |
| 2 | 韶关市 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 650 |
| 3 | 河源市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 |
| 4 | 梅州市 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 290 |
| 5 | 汕尾市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |
| 6 | 江门市 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 140 |
| 7 | 阳江市 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 280 |
| 8 | 湛江市 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 |
| 9 | 清远市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 120 |
| 10 | 潮州市 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 260 |
| 11 | 云浮市 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1367 |
| 12 | 省本级 | - | - | - | - | - | 38 |

说明：本表数据来源为《广东省财政厅关于提前下达2021年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2020〕86号）

- （二）项目主要内容及实施程序

专项资金主要用于补助以下三类项目的建设费用：一是华南教育历史研学基地场地、环境设施及体育设施项目；二是在2020年部分被收回资金的社区体育公园续建项目；三是新建的社区体育公园建设项目。

省财政厅提前下达2021年专项资金预算指标后，我厅会同省体育局印发《广东省住房和城乡建设厅 广东省体育局关于做好2021年广东省社区体育公园建设的通知》（粤建节函〔2021〕87号），在下达任务清单的同时，要求各地进一步细化目标任务，高度重视、切实加强组织领导；科学规划，统筹推进；强化督导，用好省级专项补助资金；严格标准，确保工程建设质量；狠抓落实，及时报送工作情况。切实做好社区体育公园项目建设工作。

专项资金和任务清单逐级下达到县（市、区）后，由有关县（市、区）住房城乡建设部门组织实施（或主要由县级住房城乡建设部门牵头、县级体育主管部门配合组织实施）。

（三）绩效目标

专项资金的总体绩效目标为：通过开展社区体育公园补助项目，支持云浮、韶关、梅州、清远、湛江等个地市建设6个华南研学基地，新建、改建社区体育公园40个，实现增加服务市民人数60万人，提高体育设施覆盖率、公共服务水平，实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质。绩效指标见表1-2。

| 表1-2 2021年社区体育公园绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 社区体育公园补助资金 |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省住房和城乡建设厅 |  |  |
| 实施周期 |  | 起始年度 | 2021年 |  |
| 项目金额（万元） |  | 总金额 | 3825 |  |
| 总体绩效目标 |  | 通过开展社区体育公园补助项目，支持云浮、韶关、梅州、清远、湛江等个地市建设6个华南研学基地，新建、改建社区体育公园40个，实现增加服务市民人数60万人，提高体育设施覆盖率、公共服务水平，实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建或改建社区体育公园个数（个） | 46 |
|  |  |  | 其中：建设华南研学基地个数（个） | 6 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 | 2021年12月31日前完成建设任务 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 低于当地平均成本 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 区域社区体育公园服务水平不断提升 | 社区体育公园增加>18公顷；社区人均体育设施面积增加0.3㎡/人。 |
|  |  | 环境效益 | 增添社区活力 | 社区整体环境改善，吸引力增加。 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续发展 | 经验获得推广，公众评价较高。 |
|  |  | 服务对象满意度 | 社区群众满意度 | ≥90% |

- 二、自评情况

- （一）自评分数

我厅组织对韶关市浈江区、云浮市罗定市、梅州市大埔县、潮州市饶平县、梅州市五华县和阳江市江城区等进行现场评价，综合各市自评材料审核分析和现场评价结果，依据既定的评价指标体系和评分标准，评定2021年社区体育公园补助资金绩效自评得分为95.30分，绩效等级为“优”（一级指标评价得分情况见表2-1）。

表2-1 一级指标评价得分情况表

| 一级指标（评价因素） | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 95.30 | 95.30% |
| 过程 | 20 | 16.70 | 83.51% |
| 产出 | 40 | 39.10 | 97.75% |
| 效益 | 40 | 39.50 | 98.75% |

绩效评价指标分析如下：

## 1.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两方面考核专项资金支出率、监管有效性等。指标分值20分，评价得分16.70分，得分率为83.51%。

- （1）资金管理（资金支出率）。

该指标分值12分，评价得分9.10分，得分率为75.83%。根据有关市县报送的自评材料统计，省财政共下达社区体育公园补助资金3825万元，已足额落实到位。实际支出2637.48万元，支出率68.95%。未完成支出的原因：一是部分县（市、区）社区体育公园竣工验收时间接近年底，未出投审结论，无法在2021年底前支付；二是部分县（市、区）支付流程繁琐，支付资金需施工方提出申请，业主方报县（市、区）政府审批，经县（市、区）政府同意，县（市、区）财政集中支付。支出情况见表2-2。

| 表2-2 2021年社区体育公园省级补助资金支出情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 序号 | 地市名称 | 预算资金 | 支出资金 | 支出率 |
| 合 计 |  | 3825 | 2637.48 | 68.95% |
| 1 | 汕头市 | 160 | 160 | 100% |
| 2 | 韶关市 | 650 | 450 | 69.23% |
| 3 | 河源市 | 160 | 160 | 100% |
| 4 | 梅州市 | 290 | 236.14 | 81.43% |
| 5 | 汕尾市 | 120 | 60 | 50% |
| 6 | 江门市 | 140 | 140 | 100% |
| 7 | 阳江市 | 280 | 207.02 | 73.94% |
| 8 | 湛江市 | 240 | 180 | 75% |
| 9 | 清远市 | 120 | 120 | 100% |
| 10 | 潮州市 | 260 | 201.17 | 77.37% |
| 11 | 云浮市 | 1367 | 685.15 | 50.12% |
| 12 | 省本级 | 38 | 38 | 100% |

- （2）事项管理（监管有效性）。

该指标分值8分，评价得分7.60分，得分率为95%。一是我厅认真落实各项管理制度，开展预算执行监控，及时掌握并督促项目建设进度，做好项目实施情况监管工作，我厅的监管责任落实比较到位。二是大部分市县业务主管部门能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，落实管理责任。市县普遍建立了工作台账，认真执行项目进度报告制度。县（市、区）主管部门做到现场监督，对项目实施工作开展检查、监控，督促整改。存在问题：部分县（市、区）主管部门对“双监控”制度落实不到位。现场抽查发现罗定市未建立项目工作台账。

## 2.产出。该指标主要包括完成数量、质量、时效和成本四个方面进行考核。指标分值40分，评价得分39.10分，得分率为97.75%。

- （1）数量指标（新建或改建社区体育公园个数46个）。

该指标分值10分，评价得分9.80分，得分率为98%。2021年社区体育公园实际建设项目共49个（注：与年初绩效目标表比数量多3个。数量变化的地市为：河源市由2个调整增加为3个；云浮市由9个调整增加为11个，其中包括1个从云浮市华南教育历史研学“云城区腰古镇蓉华义学和水东村”基地分拆出来由云浮市住房和城乡建设局实施的云浮市华南教育历史研学基地“挖掘、搜集、整理云浮市华南研学历史资料”项目），其中大型12个，中型23个，小型14个。截至2021年12月31日，已完工项目共47个（其中：46个已通过验收，1个已完工未验收），2个在建（梅州市五华县岐岭镇荣福村新苏屋片区体育公园、云浮市素龙体育公园）。实际完成数超过了预期绩效指标值。详见表2-3。

| 表2-3 2021年社区体育公园建设项目基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 实际建设数量（个） |  |  | 完成进度（个） |  |  | 社区体育公园面积（平方米） | 投资总额（万元） | 覆盖常住人口（万人） |
|  |  | 合计 | 其中：华南研学 | 大/中/小型 | 已通过验收 | 已完工 未验收 | 在建 |  |  |  |
| 合 计 |  | 49 | 6 | 12大，23中，14小 | 46 | 1 | 2 | 1362824.19 | 4600.16 | 98.75 |
| 1 | 汕头市 | 2 | 0 | 2大Ⅰ | 2 |  |  | 13000 | 310 | 2.81 |
| 2 | 韶关市 | 3 | 2 | 1大Ⅱ、1大Ⅰ、1中Ⅰ | 3 |  |  | 36380 | 722.83 | 0.9438 |
| 3 | 河源市 | 3 | 0 | 1小Ⅰ、1小Ⅱ、1中Ⅱ | 3 |  |  | 5200 | 265.58 | 1.4 |
| 4 | 梅州市 | 5 | 1 | 1小Ⅱ、2中Ⅰ、2中Ⅱ | 4 |  | 1 | 14234 | 337.36 | 48.713 |
| 5 | 汕尾市 | 2 | 0 | 1大Ⅰ、1中Ⅰ | 2 |  |  | 9975 | 200 | 0.27 |
| 6 | 江门市 | 3 | 0 | 1小Ⅰ、2中Ⅰ | 3 |  |  | 4350 | 165.924 | 1.128 |
| 7 | 阳江市 | 10 | 0 | 8小Ⅰ、2中Ⅰ | 10 |  |  | 29150 | 280 | 3.3 |
| 8 | 湛江市 | 4 | 0 | 3中Ⅰ、1中Ⅱ | 4 |  |  | 9757.43 | 271.47 | 1.33 |
| 9 | 清远市 | 3 | 1 | 2中Ⅱ、1小Ⅰ | 3 |  |  | 6550 | 120 | 1 |
| 10 | 潮州市 | 3 | 0 | 2大Ⅰ、1中Ⅱ | 3 |  |  | 24000 | 480 | 3.18 |
| 11 | 云浮市 | 11 | 2 | 1小Ⅱ、4中Ⅰ、1中Ⅱ、4大Ⅰ、1大Ⅱ | 9 | 1 | 1 | 1210227.76 | 1447.00 | 34.6775 |
| 12 | 省本级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

说明：大/中/小型：（400-800㎡为“小Ⅰ”、800-1500㎡为“小Ⅱ”、1500-3000㎡为“中Ⅰ”、3000-6000㎡为“中Ⅱ”、6000-12000㎡为大“Ⅰ”、12000㎡以上为“大Ⅱ”）。

- （2）质量指标（验收合格率100%）。

该指标分值10分，评价得分9.50分，得分率为95%。各地总体上能够按照《广东省社区体育公园建设试点实施方案》《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》等文件，结合当地实际情况进行社区体育公园规划设计和实施建设，完工后按设计标准组织竣工验收。截至2021年12月31日，46个已验收项目全部合格，验收合格率100%。但根据现场核查情况，部分项目建设质量存在瑕疵，与《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》的要求存在一定差距，“公园”的内涵体现不充分。如，五华县河东镇体育公园面积2000平方米，为中Ⅰ型体育公园，常规运动设施只有足球场一类，运动设施单一，且足球场两个球门已损坏，球门架已丢失。常规运动设施仅有5人制足球场，缺少儿童游憩场地、饮水设施、各类标识设施等；大埔县五虎山体育公园部分室外健身器材安装在山坡旁边，未预留足够的缓冲区，存在安全隐患；浈江区“粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目”石街巷篮球场依山削坡而建，边坡顶部未设置截水排水沟、坡面黄土裸露未见工程或植物防护。

（3）时效指标（2021年12月31日前完成建设任务）。

该指标分值10分，评价得分9.80分，得分率为98%。截至评价2021年12月31日，47个项目按时完成（其中46个已通过验收），2个项目在建。

- （4）成本指标（低于当地平均成本）。

该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。社区体育公园建设项目基本按定额编制预算，依此作为合同造价。工程竣工验收后，由施工单位编制决算，主管部门审核后报本级财政局（投资审核中心）审核，按审核结果结算工程款。项目的实施成本基本上在合理范围。根据自评材料和现场核查，与同类项目或市场价格比较，有关县（市、区）社区体育公园建设项目实施成本（包括工程造价、勘测设计费用、物品采购单价、人员经费等）基本上在合理范围，未发现造价高于市场价格的情况。

## 3.效益指标。该指标主要从社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行考核。指标分值40分，评价得分39.50分，得分率为98.75%。

（1）社会效益（各地区社区体育公园服务水平不断提升）。

该指标分值10分，评价得10分，得分率为100%。总体上，社区体育公园建设项目目标任务按计划完成，2021年项目区域社区体育公园面积增加1362824.19平方米，覆盖常住人口987523人。社区体育公园为群众提供就近就便的健身活动场所，服务水平不断提升，密切了邻里互助的关系，社会效益显著。

（2）环境效益（增添社区活力）。

该指标分值10分，评价得10分，得分率为100%。总体上，实施社区体育公园建设项目，提升了项目区域城乡社区空间品质，带来社区整体环境改善，吸引力增加，经常参加体育锻炼人数比例提高约32%，丰富了当地群众的体育及娱乐活动，效果良好。

（3）可持续发展（对持续推进健康广东建设的影响）。

该指标分值10分，评价得分9.50分，得分率为95%。一是社区体育公园项目对持续推进健康广东建设产生了积极和深远的影响。二是各地社区体育公园建成后，大部分社区体育公园后续维护管理责任主体基本明确，配备了专职管理人员，基本可以保障社区体育公园为群众提供正常服务。但部分社区体育公园和研学基地管护仍存在一些问题：一是宣传工作有待加强。由于观念和习惯等因素，部分居（村）民对支持爱护社区体育公园和研学基地的表现存在不足，如“粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目”曾遭遇当地村民的阻力，村民欲多获得补偿阻拦施工。浈江区石街巷篮球场入口因未设阻拦装置，现场勘查时看到建好的篮球场内有明显的卡车车辙印迹。二是现场核查时发现部分设施管理不到位，运营管护有待加强，存在安全隐患。如饶平县高堂镇社区体育公园绿地面积较大，但有大片草皮已荒废，场地有积水，儿童活动器材有不同程度的损坏。

（4）服务对象满意度（社区群众满意度）。

该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。通过在社区体育公园覆盖区域向社区居（村）民发放并回收调查问卷282份。根据调查问卷结果统计分析，受益对象整体满意度较高，满意度达到93.44%，超过≧90%的预期指标值。详见表2-4。

表2-4 社区体育公园群众满意度统计表

| 调查题项 | 很满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对本地社区体育公园的选址和交通便利性是否满意 | 81.21% | 14.54% | 3.55% | 0.71% |
| 2.您对本地体育公园各类配套设施配置（例如卫生间、小卖部餐饮的提供、零售点、器材租赁等）是否满意 | 74.82% | 17.02% | 6.38% | 1.77% |
| 3.您对本地体育公园中体育健身、游玩设施等的种类和维护情况是否满意 | 78.01% | 15.25% | 4.61% | 2.13% |
| 4.假如由您给本地社区体育公园情况进行总体评分，您会打多少分？ | 75.53% | 17.38% | 4.96% | 2.13% |
| 平均值 | 77.39% | 16.05% | 4.88% | 1.69% |

- （二）专项资金使用绩效

## 1.专项资金支出情况。

省财政共下达社区体育公园补助资金3825万元，已足额落实到位。根据有关市县报送的自评材料统计，实际支出2637.48万元，支出率为68.95%（见表2-1）。

## 2.专项资金完成绩效目标情况。

2021年社区体育公园建设项目共49个，其中大型12个，中型23个，小型14个（见表2-3）。截至2021年12月31日，已完工项目共47个（其中：46个已通过验收，1个已完工未验收），在建项目2个（梅州市五华县岐岭镇荣福村新苏屋片区体育公园、云浮市素龙体育公园）。总体上，社区体育公园建设任务大部分完成，为群众提供就近就便的健身活动场所，社区体育公园服务水平不断提升，效果较好。社区体育公园带来社区整体环境改善，吸引力增加，为社区增添了新活力，效果显著。

| 表2-5 2021年社区体育公园绩效目标完成情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 社区体育公园补助资金 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省住房和城乡建设厅 |  |  |  |
| 实施周期 |  | 起始年度 | 2021年 |  |  |
| 项目金额（万元） |  | 预算金额 | 3825 | 支出金额 | 2637.48 |
| 总体绩效目标完成情况 |  | 绩效目标总体全部完成。建设6个华南研学基地，新建、改建社区体育公园47个；实现增加服务市民人数约98.75万人，提高了体育设施覆盖率、区域社区体育公园服务水平提升，社区整体环境更宜居舒适，吸引力增加，城乡社区空间品质提升。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建或改建社区体育公园个数（个） | 46 | 47 |
|  |  |  | 其中：建设华南研学基地个数（个） | 6 | 6 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 | 2021年12月31日前完成建设任务 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 低于当地平均成本 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 区域社区体育公园服务水平不断提升 | 社区体育公园增加>18公顷；社区人均体育设施面积增加0.3㎡/人。 | 社区体育公园增加136.28公顷；社区人均体育设施面积增加约1.4㎡/人 |
|  |  | 环境效益 | 增添社区活力 | 社区整体环境改善，吸引力增加。 | 100% |
|  |  | 可持续影响 | 可持续发展 | 经验获得推广，公众评价较高。 | 100% |
|  |  | 服务对象满意度 | 社区群众满意度 | ≥90% | 93.44% |

## 3.专项资金分用途使用绩效。

- （1）社区体育公园的绩效目标基本实现，体育设施覆盖率提高。

省财政安排专项资金3825万元补助11个地市的49个社区体育公园建设项目，已建成47个社区体育公园，2021年项目区域社区体育公园面积1362824.19平方米，覆盖常住人口987523人。2021年社区体育公园项目新增的公共体育和文化休闲活动设施，有效缓解了人民群众健身、文化休闲需求和场地设施不足的矛盾。改变运动健身场地不足的状况，让体育更便利地走进人们的生活。

- （2）全民健身人口增加，推动体育事业的发展。

一是社区体育公园有助于提高社区居（村）民群众身体素质，2021年社区体育公园建设人均体育场地面积增加约1.4㎡，经常参加体育锻炼人数比例提高约32%。推动形成全民健身、全民参与运动的良好氛围，引导群众养成良好的健康行为习惯，全面提高了居（村）民体质健康，社会效益显著。二是对发展体育运动，提高体育运动水平，增强人民体质具有重要意义。

- （3）社区体育公园服务水平提升，人民群众对社区的归属感不断增强。

社区体育公园的建成使用，解决全民健身“最后一公里”的问题。提高了基本公共服务均等化水平，满足了群众多元化体育需求，带动了社区全民健身事业的快速发展。群众休闲锻炼的场所更加规范，设施更加配套和健全，区位更为便捷。丰富了当地群众的体育及娱乐活动，有效地推动基层社区文化和社区体育工作的发展。

社区体育公园为市民搭建交流平台，有助于和睦社区居（村）民邻里之间的关系。各社区体育公园投入使用以来，周边人民群众健身健康的热情日益高涨，自觉参与运动健身的人数持续提升，“社区体育公园成为了周边居（村）民健身、娱乐，相约跳广场舞的首选场所。”促进了全民健身的协同发展，大大提升了周边居（村）民的获得感和幸福感。增进了干群、邻里关系，增强了社区凝聚力、向心力。今年5月，广东新闻联播专门报道我省社区体育公园建设成效，深受人民群众好评。

- （4）社区体育公园提升社区品质，有效改善生态环境。

一是社区体育公园的建成，能拉动地方建设体育场地设施的积极性，使各地社区体育场地设施不足的落后局面得到改善。通过社区体育公园建设及省级补助资金支持，设施建设标准和质量得到提升，有效提升了社区品质，社区人居环境和周边生态环境均得到极大改善。二是改善了生态环境，将以前社区内荒废的地段建设成社区体育公园，改善了生态效益。社区体育公园的运动场和健身设施与绿地有机地融为一体，为当地群众提供一个游憩、休闲、健身、娱乐的公共场所，改善了居（村）民的生活条件，为居（村）民提供自然、舒适、优美的运动环境，对优化社区绿地面积，提高环境生态效益，促进城镇人居环境走向生态化有着积极作用。

- （5）华南教育历史研学基地建设扎实开展，营造华南文化特色环境。

- 目前，各华南研学基地建设项目逐步落实。一方面建设地村容村貌得以提升，完善了相关基础设施和公共服务设施建设，进行历史遗存修缮和重建。结合村庄周边古驿道分布情况，工程进行相应设计施工，提升了古驿道文化内涵，改善了周边区域的交通及基础设施配套条件，提升古驿道沿线村庄周边区域特色环境风貌，保护了粤北地区抗日战争时期从广州、香港内迁的教育遗址。另一方面，完成了挖掘、搜集、整理“华南研学”相关历史资料的工作，并制作影视光盘和研学基地宣传书籍文本，为下一阶段的研学基地建设和活化利用奠定基础。加强了粤北华南教育犁市研学基地活化利用工作的挖掘与梳理，提升了华南烽火教育文化的内涵，带动粤北旅游研学活动从而促进欠发达地区的发展，充分发挥弘扬爱国主义精神的重要作用。

- （6）社区体育公园管护加强，人民群众满意度较高。

各地为加强社区体育公园管理，将管理维护工作纳入当地政府管理范畴和日常工作，制定了社区体育公园后续保洁管护方案，并聘请相关工作人员等。为保证社区体育公园充分发挥实效、确保日常管护到位，有关居（村）委会确立社区体育公园日常使用管护制度，负责社区体育公园的日常使用管护工作。此外，2021年社区体育公园建设大大提高了群众对社区体育公园的认识，现场调研和调查问卷结果显示，居（村）民对社区体育公园建设项目的综合评价较高。大埔县五虎山体育公园被《梅州日报·掌上梅州》和大埔县电视台民生新闻报道，受访群众的满意度较高。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

## 1.部分项目资金管理不够规范。

一是部分地市转分配下达省级专项资金时间滞后，对预算执行进度产生不利影响。二是部分县（市、区）资金支付进度慢，支出效率低，如浈江区和五华县，未能按计划及时间进度要求支出。三是部分县（市、区）未预留工程质量保证金。如大埔县文化广电旅游体育局、高堂镇前寮村民委员会全额支付工程款，未按《基本建设财务管理规定》预留工程质量保证金。四是会计核算不规范，未将形成的资产资本化。如罗定市、大埔县和饶平县柘林镇在会计核算上将建筑工程费用及体育设施设备费用等列入“业务活动费用”科目，未按《政府会计准则制度解释第2号》将形成的公共基础设施或固定资产予以资本化，待移交给管理维护单位时再办理无偿划拨手续。江城区文广体局及各社区均未按《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》对体育公园项目资金进行会计核算。

2.社区体育公园建设监督和后续管护工作有待加强。

一是部分县（市、区）主管部门对项目监管不够到位，有些通过验收的社区体育公园在质量上仍有一定瑕疵，存在公园元素不足、体育设施种类单一等问题。二是部分投入使用的社区体育公园管护不到位，有的场地已发生破损未及时修复，有的场地变得脏乱，有的被随意停放车辆，有的活动场地被私人占用。三是多数县（市、区）的社区体育公园投入使用后，移交给居（村）委会日常管理，仍存在场地维护、体育健身器材更新维修等所需资金缺乏保障，很难做到有效管护的问题，不利于项目的可持续性。

- 三、改进意见

## （一）进一步贯彻落实省委、省政府全面实施绩效管理的重要部署，提高财政资金使用绩效

一是加强对市县业务指导，督促有关市县按照《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）要求，提高绩效管理意识，严格执行《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《关于印发<广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法>的通知》（粤建计〔2019〕228号）等专项资金管理制度，优化专项资金分配和预算绩效目标管理，规范管理和使用专项资金，认真开展绩效运行监控，做好预算执行，重视绩效评价，强化绩效结果应用。切实提高预算执行率和专项资金使用效益。二是市县主管部门应落实监管责任，加强对项目的监督管理，按照《广东省社区体育公园规划建设指引（第二版）》和有关工程验收标准要求严格把关，提高社区体育公园建设项目的质量。

## （二）推动投入和后续管理维护机制运行，持续发挥社区体育公园的作用

一是推动地方财政增加对社区体育公园的资金投入。二是探索出台相关政策支持和鼓励民间资金投入，在用地、用电、用水、贷款和税收方面倾斜，提高政策吸引力，建立多元化的融资渠道，以调动社会力量和民间资本参与社区体育建设的积极性。三是推动各地建立和完善社区体育公园后续管理维护长效机制，明确管护责任主体，落实管护责任、管护人员和管护资金，保障社区体育公园持续为人民群众提供有效服务。合理配置管理人员，健全园内相关制度，按建设要求增设引导标识、禁止标识、安全和消防告示、注意事项等指示标牌，强化安全监管。