用足“绣花”功夫 绘就城市幸福底色

——恩平市城镇老旧小区改造工作经验交流材料

近年来，恩平市深入学习贯彻习近平总书记关于老旧小区改造工作重要指示精神，严格按照省住建厅的工作部署和江门市的工作要求，坚持“党建引领筑基、共同缔造聚力、因地制宜创新”思路，用足“绣花功夫”，全力推进老旧小区改造工作，城市提质更新加快，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

刚才，各位领导参观了我市西门、东门金融街两个老旧小区改造项目，宣传片也回顾了恩平市老旧小区改造工作情况。2021年以来，我市投入8.25亿元，改造老旧小区三批共21个片区已全部完工,今年增补的第四批280幢老旧小区正在如火如荼建设中。第四批改造项目完成后，全市2000年以前的老旧小区全部完成改造，改造面积达174万平方米，涉及房屋758栋，受惠居民群众达8万多人，占主城区居民群众的三分之一，全面完成“五年规划三年实施力争两年完成”目标，城市颜值焕然一新，居民幸福满满。2021、2022连续两年，恩平被评为江门市老旧小区改造考评第一档（名）。

- 一、坚持党建引领、党群联动，探索共同治理的恩平实践

欲筑室者，先治其基。老旧小区改造是提升老百姓获得感的民心工程，也是城市更新行动的重要内容。我市充分发挥党建引领作用，探索搭建小区党支部、业主委员会、物业公司“三方联动”的共同治理新模式，将党组织触角延伸到小区和楼栋单元一线发力，全力打通服务基层群众的“最后一公里”，充分释放群众参与基层治理新活力，有效解决老旧小区管理散、乱、难等实际问题。例如，金融街片区开设党群服务站，成立小区党支部及业主委员会，引入市属国有企业恩平市鳌峰城市管理有限公司参与小区物业管理，以片区为单元设立网格管理员，形成“党支部+物业管理+网格管理员+楼长”的管理服务架构，实现“同步改造提升，同步服务提升”。新成立的金融街片区党支部充分发挥党群服务站阵地优势，坚持功能完备、贴近需求的原则，强化党员服务、志愿服务、便民服务、亲子服务等综合功能，为小区广大党员群众免费提供各类活动阵地，同时为新形态就业群体和环卫工人提供“歇歇脚、喝喝水、充充电”的暖“新”服务，真切感受到党建的温度，成为接地气、聚人气、暖民心的温馨驿站。自金融街片区党群服务站成立以来，累计开展老人免费健康体检、反诈宣传活动、创文爱国卫生活动等喜闻乐见的活动近20多场（次），服务群众达500余人次，深受居民群众的认可。又如，小岛怡苑新村党支部积极发挥领头雁的作用，在老旧小区改造工作启动后，带领小区业委会主动“啃硬骨头”，反复串门入户，充分征求民意，清拆了小区挡雨棚和花圃，腾出了绿化空间，利用空地新建了党群活动室，成为小区居民的“议事厅”；积极探索“党建引领+居民自治”的改造思路，调动居民参与改造的积极性和主动性，从小区改造内容、方案设计到施工，全体居民全程参与跟进；规范建立小区管理规约及业主议事规则，经全体居民协商同意，对小区低收入家庭及困难居民免缴物业管理费，让居民生活更有温度。

- 二、坚持规划为先、统筹布局，探索高位推动的恩平路径

恩平市城镇老旧小区改造项目是市委主要领导亲自谋划的“书记工程”。我市牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以努力让人民群众住上更好房子为目标，将城镇老旧小区改造工程纳入恩平市第十四次党代会重点工程，连续两年列入恩平市十件民生实事和江门市重点项目，高位推动工作开展。按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，优先做好顶层设计，将城镇老旧小区改造纳入城市更新计划进行统筹谋划，编制《恩平市城镇老旧小区2021—2025年改造规划》，重点改造21个老旧小区，实现老旧小区改造范围全覆盖。坚持将老旧小区改造与创建广东省文明城市工作相结合，提出“五年规划三年实施力争两年完成”的工作目标，制定《恩平市城镇老旧小区改造三年实施方案》作为冲刺行动指南，分三批按步推进改造。同时，在恩平市城市品质提升行动领导小组架构下，成立恩平市城镇老旧小区改造工作领导小组，明确由市分管领导负总责、市住建局主要领导具体负责，统筹推进全市老旧小区改造工作；组建恩平市城镇老旧小区改造工作专班以及工程管理小组，明确相关单位职责分工，各负其责，进一步压实工作责任，密切配合，健全高效工作机制，共同推进老旧小区改造。严格落实牵头抓总、工作会商和一线工作法“三项制度”，老旧小区改造工作专班每月召开老旧小区改造工作调度会，现场解决施工过程的问题和困难，大力推动项目顺利建设。

- 三、坚持以民为本、因地制宜，探索顺应民心的恩平模式

恩平坚持问题导向，采取实地调查、会议座谈、派发问卷等方式，为居民提供“点菜式”征求意愿服务，累计收集群众“金点子”3000多条。如，大力推进“楼道革命”“环境革命”“管理革命”，因地制宜确定了40多项改造内容和标准，重点解决老旧小区房屋漏水、外墙脱落、排水堵塞、车位不足等突出问题。2021年以来，全市实施老旧小区天面改造19.1万平方米，外墙修缮58.9万平方米，铺设排水管网0.51万米，改造小区消防设施423套，新增停车位389个，有力补齐小区基础类短板。积极盘活用好片区存量空间、闲置公房等资源，让房子更美、让小区更靓、居民生活更顺心。如，对恩新商品街进行升级改造，重新设计拱形玻璃雨棚，增加商品街采光、挡雨功能，彻底解决了消防安全问题和脏、乱、差问题，大大提升了城市品质；成功拆除了西门老旧小区8间闲置公房，提升改造为电动汽车充电站，解决了周边居民电动汽车充电难问题；利用各小区的闲置空地改造了多处休闲小公园，为群众提供更多活动场所。因地制宜优化小区公共空间，提升改造党群服务站、住建厅“八五”普法基层阵地、小区公共道路、休闲小公园，设置幸福小书吧、红色驿站、信访驿站、城管哨所等一批特色场所，打造良好社区“生活圈”，提升群众“微幸福”，让老旧小区“好看”更“好住”。

- 四、坚持示范带动、全面开花，探索各美其美的恩平样本

- 为促进社区居民观念由“要我改”向“我要改”转变，恩平采取“一枝独秀”带动“满庭开花”的工作思路，推动老旧小区全面“焕新”，持续提升城市品质。2021年，高标准设计、高质量建设改造西门老旧小区，完善小区雨污分流3900多米，规整“三线”9000多米，敷设天然气管道5000多米，重新划设小车停车位300多个，建设电动车充电桩20多个，统一制作商业街广告底板，经营环境进一步美化，小区基础设施配套“硬环境”不断完善。同时，设立小区居民“议事亭”，搭建在居民家门口的公共议事平台，实现“居民的事居民议、居民的事居民定”；完善提升党群服务中心、幼儿园、市场、长者饭堂等公共服务，构建“15分钟生活圈”，小区“软环境”不断优化。西门小区成为全市首个改造示范标杆。在西门小区的示范带动下，其他老旧小区居民一呼百应，积极为小区改造献计献策、出工出力，合理确定改造内容、改造方案，充分展现“一小区一特色”。例如，小岛怡苑新村、飞鹅塘、中山公园、金融街4个片区探索由开放式到围合式管理，金融街老旧小区新增红色物业管家服务，中山公园、飞鹅塘广平化工厂小区加装了电梯，改造后的老旧小区各美其美、焕发新颜。今年3月，恩平市恩新东片区、东门富源东片区、河南如意街片区等多个老旧小区改造项目获江门市建筑业协会颁发建设工程优质奖，东门金融街片区老旧小区改造项目获颁建设工程优质装饰奖。2022年，金融街片区老旧小区改造项目被列为广东省示范项目。

- 五、坚持机制创新、共同建造，探索多元筹资的恩平方案

为了解决老旧小区改造工程“钱从哪里来”的问题，恩平市坚持“谁受益、谁出资”原则，建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制，多元化筹措改造资金。一是坚持政府主导。将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程，争取中央及各级补助资金支持，通过发行地方政府专项债券筹措改造资金。恩平市城镇老旧小区改造项目总投资达8.25亿元。目前，已累计获得上级补助及专项债券达4.2亿元，占项目总投资的50%。2022年，金融街片区老旧小区改造项目获得广东省示范项目200万元专项建设资金支持。二是坚持居民参与。按照“谁受益、谁出资”原则，积极引导居民出资参与加装电梯、电动车充电桩、天然气改造等项目建设，涉及资金约860多万元。比如，出台《恩平市老旧小区既有住宅加装电梯工作方案》，坚持“成熟一个单元、加装一台电梯”，对老旧小区改造项目片区内符合加装条件的既有住宅进行电梯安装补贴15万元/台，撬动群众出资约20万元/台加装电梯。目前有3台加装电梯投入使用，解决居民“上楼难”的实际困难。三是推动社会力量支持。注重引导供气、通信等专业经营单位履行社会责任，出资建设老旧小区改造中的相关设施，其中探索制定既有住宅管道燃气入户改造资金共担机制列入《广东省城镇老旧小区改造可复制政策机制清单》。在天然气管道建设方面，老旧小区天然气管道改造费用约3600元/户，恩平出台《老旧小区改造项目天然气管道建设资金共担机制方案》，政府按700元/户给予企业补贴，推动代建主体（恩平市佛燃天然气有限公司）投资建设2100元/户，住户只承担800元的入户费用，且企业再提供申报业主约500元的天然气灶具换购券，形成政府、居民、企业共同出资推动燃气基础设施提升的工作机制。目前，恩平市佛燃能源有限公司已投资2100万元铺设管道，完成“瓶改管”10774户，西门片区和金融街片区的老旧小区住户已用上管道燃气，居民群众在燃气方面的生活成本减少一半。在“三线”整治方面，引导移动、联通等运营商投资100多万元整治城市“蜘蛛网”，推动“三线”入地，推行智慧社区示范创建，共同提升社区“颜值”和居民生活质量。