项目绩效自评报告

财政事权名称：加强城市水环境

对应政策任务个数：1个

具体名称：城市水环境治理

预算单位：广东省住房和城乡建设厅（公章）

填报人姓名：胡朝华

联系电话：83133694

填报日期：2024年5月30日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）项目基本情况	- 1 -

（二）项目决策情况	- 3 -

（三）绩效目标	- 5 -

二、自评情况	- 6 -

（一）自评结论	- 6 -

1.过程	- 7 -

2.产出	- 9 -

3.效益指标	- 11 -

（二）专项资金使用绩效	- 12 -

（三）专项资金使用绩效存在的问题	- 16 -

三、改进意见	- 17 -

附件1	- 19 -

附件2	- 20 -

附件3	- 21 -

附件4	- 22 -

- 一、基本情况

为检验2023年打好污染防治攻坚战-加强城市水环境-城市水环境治理专项资金（以下简称“专项资金”）使用绩效，考核专项资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步强化绩效管理成效，全面推进我省水环境治理工作，根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求，我厅对专项资金使用情况组织开展了绩效自评。

评价基准日为2023年12月31日。

- （一）项目基本情况

水是生命之源，水环境治理是解决水资源供需矛盾、提升水环境承载能力、应对城市水安全问题的重要举措。为深入打好污染防治攻坚战，加强城市管网运维、推进县级城市黑臭水体治理、加快海绵城市建设，省财政设立城市水环境治理专项资金，用于支持我省城市水环境治理，加快改善城市水环境质量，推进生态文明建设，完善城市防洪排涝体系，提高城市防灾减灾能力，增强城市韧性。

专项资金的设立服务于我省城市水环境治理的需要。由于受季风气候影响，降水季节性分配和空间分布不平衡，且我省具有降雨多、易内涝、水域广等特点，城市洪涝灾害易发多发，危及城市居民的生命财产安全，也影响城市安全运行和可持续发展。为加快推进城市内涝治理，《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）提出各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，随后，我省结合实际印发了《广东省城市内涝治理实施方案（2021-2025年）》；城市黑臭水体是群众身边的突出生态环境问题，是群众身边的麻烦事、烦心事。党中央、国务院高度重视城市黑臭水体治理工作。2018年，习近平总书记在全国生态环境保护大会强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，基本消灭城市黑臭水体，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。后续先后出台了《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）等政策。2021年，中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，要求持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，将治理范围扩大到县级城市；此外，为加快系统化全域推进海绵城市建设，提高水资源涵养、降低城市内涝风险、建设宜居水环境、打造人水和谐的高品质体验，先后出台《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》《广东省系统化全域推进海绵城市建设工作方案（2022-2025年）》等文件，指导各地结合自身特色，着重解决积水内涝问题，编制“十四五”时期系统化全域推进海绵城市实施方案，推进海绵城市建设。

为全力落实国家和省委、省政府的决策部署，2023年省财政设立并安排专项资金27940万元，主要用于包括城市排水管网运维、县级城市黑臭水体治理、海绵城市建设3个支出方向。

- （二）项目决策情况

### 1.资金额度与分配方式。

采取因素法、项目法，《广东省住房和城乡建设厅关于报送2023年省级专项资金和2022年追加安排省级专项资金预算申报资料的函》向省财政厅报送资金分配方案。

通过省级财政预算管理程序，《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知》（粤财建〔2023〕4号）安排专项资金27604万元（预算资金共27940万元，其中省本级工作经费336万元在部门预算下达）。资金分配情况详见表1-1。

表1-1 2023年城市水环境治理省级专项资金分配表

| 序号 | 地区 | 补助金额（万元） |  |  | 补助金额合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市排水管网运维 | 县级城市黑臭水体治理 | 海绵城市建设 |  |
| 1 | 汕头市 | 704.30 |  |  | 704.30 |
| 2 | 韶关市 | 630.00 | 610.00 |  | 1240.00 |
| 3 | 南雄市 | 760.00 |  |  | 760.00 |
| 4 | 梅州市 | 704.30 | 610.00 |  | 1314.30 |
| 5 | 惠州市 | 704.30 |  |  | 704.30 |
| 6 | 汕尾市 | 704.30 |  |  | 704.30 |
| 7 | 江门市 | 750.00 | 610.00 | 3000.00 | 4360.00 |
| 8 | 阳江市 | 750.00 | 610.00 |  | 1360.00 |
| 9 | 湛江市 | 582.50 | 3050.00 |  | 3632.50 |
| 10 | 茂名市 | 704.30 | 1830.00 | 3000.00 | 5534.30 |
| 11 | 肇庆市 | 640.00 |  |  | 640.00 |
| 12 | 清远市 | 750.00 | 610.00 |  | 1360.00 |
| 13 | 潮州市 | 400.00 |  |  | 400.00 |
| 14 | 揭阳市 | 640.00 | 610.00 |  | 1,250.00 |
| 15 | 云浮市 | 640.00 |  |  | 640.00 |
| 16 | 佛山市 | / |  | 3000.00 | 3000.00 |
| 17 | 省本级 | 336.00 |  |  | 336.00 |
| 合计 |  | 10064.00 | 8540.00 | 9000.00 | 27940.00 |

### 2.资金主要用途和扶持对象。

《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知》（粤财建〔2023〕4号）安排的专项资金，主要用于：

（1）沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和江门、肇庆、惠州15个地级市城市排水管网运维、县级城市黑臭水体治理金额合计18604万元，其中城市排水管网运维项目71个，共10064万元；县级城市黑臭水体治理项目12个，共8540万元。第一，城市排水管网运维：用于支持沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和江门、肇庆、惠州15个地级市城市排水管网（含污水、雨水、合流制管网）运行维护和城市排水与污水处理相关规划、方案、评估等部门能力建设。第二，县级城市黑臭水体治理：用于奖补沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和江门、肇庆市的20个县级城市黑臭水体治理工作，确保按时间节点完成国家及省要求的县级城市黑臭水体治理任务。

（2）江门、茂名、佛山3个地级市海绵城市建设项目3个，共9000万元。用于奖补2022年末评选出来的3个省级海绵城市建设示范城市，帮助地市系统化全域推进海绵城市建设。

（3）省本级项目管理工作经费336万元。

- （三）绩效目标

根据《广东省住房和城乡建设厅关于下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理任务清单的通知》的任务清单表，项目的年度绩效目标和绩效指标（绩效指标见表1-2）包括：

第一，城市排水管网运维：持续加强城市排水管网运行维护，充分发挥已建排水管网运行效能，进一步加强污水收集、缓解城市内涝，落实城市排水设施巡查、维护、隐患排查工作，实现地级以上城市生活污水集中收集率、城市污水处理厂进水BOD浓度2项指标较2022年有所增长。

第二，县级城市黑臭水体治理：根据治理方案对排查出来的黑臭水体逐一完成治理，县级城市黑臭水体消除比例达到60%。

第三，海绵城市建设：开展省级海绵城市建设示范城市工作，以点带面，以评促建，力争通过3年集中建设，实现示范城市防洪排涝能力及地下空间建设水平有效提升，生态环境有效改善，海绵城市理念得到全面、有效落实。

表1-2  2023年城市水环境治理专项资金绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 年度上报城市排水防涝安全责任人名单 | 23份 |
|  |  | 年度更新城市排水防涝标准 | 23份 |
|  |  | 县级城市黑臭水体治理整治方案 | 19份 |
|  |  | 县级城市黑臭水体治理整治数量 | 14条 |
|  |  | 黑臭水体治理达标率 | 100 |
|  | 质量指标 | 城市污水处理率 | ≥97.84% |
|  |  | 县城污水处理率 | ≥93.72% |
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 |
| 效益 | 生态效益指标 | 城市生活污水集中收集率% | ≥2022年平均值 |
|  |  | 城市生活污水处理厂进水BOD浓度（mg/L） | ≥2022年平均值 |
|  |  | 县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例（%） | ≥60% |
|  | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

- 粤财建〔2023〕4号中关于江门市、茂名市、佛山市的海绵城市建设示范城市项目的绩效目标分别设置，详见附件3。

- 二、自评情况

- （一）自评结论

综合各地市项目实施单位自评材料的审核分析结果，依据省财政厅既定的评价指标体系和评分标准，我厅对2023年广东省城市水环境治理项目资金从过程、产出和效益等三个维度进行绩效自评，综合评定绩效自评得分为94.92分，绩效等级为“优”，专项资金一级指标得分情况见表2-1，各级评价指标得分情况见2023年城市水环境治理资金项目绩效自评指标评分表。

表2-1 一级指标评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值（%） | 指标得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 94.92 | 94.92% |
| 过程 | 20 | 15.37 | 76.85% |
| 产出 | 40 | 39.55 | 98.875% |
| 效益 | 40 | 40.00 | 100.00% |

绩效评价指标分析如下：

## 1.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两方面考核专项资金支出率、监管有效性等。指标分值20分，评价得分15.37分，得分率为76.85%。

- （1）资金管理（资金支出率）。

该指标分值12分，评价得分7.37分，得分率为61.42%。根据有关地市专项资金支出情况汇总数据表，截至评价基准日，省级专项资金27940万元，实际支出17169.93万元，整体支出率61.45%。资金支出金额和资金支出率情况见表2-2。

表2-2 2023年专项资金分配下达与支出情况表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 预算金额 | 实际支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 27940 | 17169.93 | 61.45% |
| 1 | 省本级 | 336 | 328.38 | 97.73% |
| 2 | 汕头市 | 704.30 | 315.95 | 44.86% |
| 3 | 韶关市 | 1360 | 735.60 | 54.09% |
| 4 | 河源市 | 640 | 474.77 | 74.18% |
| 5 | 梅州市 | 1314.30 | 358.12 | 27.25% |
| 6 | 惠州市 | 704.30 | 704.30 | 100.00% |
| 7 | 汕尾市 | 704.30 | 233.30 | 33.12% |
| 8 | 江门市 | 4360 | 4251.90 | 97.52% |
| 9 | 阳江市 | 1360 | 581.04 | 42.72% |
| 10 | 湛江市 | 3632.50 | 1565.33 | 43.09% |
| 11 | 茂名市 | 5534.30 | 2186.73 | 39.51% |
| 12 | 肇庆市 | 640 | 291.48 | 45.54% |
| 13 | 清远市 | 1360 | 570.77 | 41.97% |
| 14 | 潮州市 | 400 | 169.01 | 42.25% |
| 15 | 揭阳市 | 1250 | 1202.17 | 96.17% |
| 16 | 云浮市 | 640 | 401.08 | 62.67% |
| 17 | 佛山市 | 3000 | 2800.00 | 93.33% |

梅州市、汕尾市、茂名市等地市支出率较低，分别为27.25%、33.12%、39.51%。如梅州市兴宁市东排沟局部流域工程、梅州市五华县的三个项目（华兴南路至公园路污水管道清淤检测项目、华兴南路至公园路污水管道修复工程、县城污水管网转水镇枫林塘段应急修复工程）、汕尾市陆丰市城区排水管网维护项目、茂名市化州市的两个项目（老旧城区综合治理给排水及污水处理项目、城市排水管网运行维护项目）等多个项目未发生支出。

未完成支出的原因：一是项目尚未完工或按照合同约定尚未达到支付条件，因此无法请款支付（如汕头市南区污水处理厂过江管维护项目）；二是项目尚未进行验收及结算，例如汕尾市陆丰市项目建设单位已于2023年底将项目预付款支出申请材料提交给财政部门，但财政部门未支出。茂名市化州市老旧城区综合治理（给排水及污水处理）项目（化州第八小学周边合流渠）的水环境专项资金资料已递交市财政，暂未支付；三是财政支付困难，暂无完成支出。例如梅州市五华县资金涉及的3个项目均已完工验收，进度款已向县财政局申请，待拨付。

- （2）事项管理（监管有效性）。

该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。专项资金预算和任务清单下达后，有关地市按照《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法的通知》等管理制度，按程序推进项目实施。总体上，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

## 2.产出。（海绵城市省级补助资金项目的产出指标完成情况详见附件3）该指标主要包括完成数量、质量、时效和成本四个方面进行考核。指标分值40分，评价得分37.58分，得分率为93.95%。

- （1）数量指标。该指标分值20分，评价得分19.83分，得分率为99.15%。

一是年度上报城市排水防涝安全责任人名单23份。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2023年全省上报城市排水防涝安全责任人名单共32份。超额完成目标，该指标得满分4分。

二是年度更新城市排水防涝标准23份。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2023年全省更新城市排水防涝标准共22份。按完成比例该指标得分3.83分，扣0.17分。

三是制定县级城市黑臭水体治理整治方案19份。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2023年全省制定县级城市黑臭水体治理整治方案共19份。按完成比例该指标得分4分。

四是整治14条县级城市黑臭水体。2023年我省共整治县级城市黑臭水体14条。完成目标，该指标得4分。

五是黑臭水体治理达标率100%。2023年全省黑臭水体治理达标率为100%，按完成比例该指标得分4分。

- （2）质量指标。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。

一是城市污水处理率≥97.84%。2023年全省城市污水处理率为100.14%，达成目标，该指标得满分5分。二是县城污水处理率≥93.72%。2023年全省县城污水处理率为97.41%，高于93.72%，达成目标，该指标得满分5分。

- （3）时效指标（项目按时完成率100%）。该指标分值5分，评价得分4.73分，得分率为94.40%。2023年各地市的项目按时完成率平均值为94.35%，按完成比例得4.72分，扣0.28分。

（4）成本指标（成本控制不超过预算）。该指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。根据对项目实施单位的自评材料审核分析，未发现支出超预算指标情况。有关县（市、区）预算执行进度与事项完成进度基本匹配。专项资金项目成本支出基本控制在合理范围，实施项目资金经费均未超出同类项目价格或市场价格，项目成本属于合理范围。

- 3.效益指标。（海绵城市省级补助资金项目的效益指标完成情况详见附件3）

该指标主要包括生态效益指标和满意度指标等内容。指标分值40分，评价得分40分，得分率为100%。

- （1）生态效益指标。该指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%。

一是城市生活污水集中收集率（%）≥2022年平均值。2023年城市生活污水集中收集率均值为56.31%，大于2022年城市生活污水集中收集率均值53.69%，2023年较2022年增长4.59%。绩效目标完成，该指标得满分10分。

二是城市生活污水处理厂进水BOD浓度（mg/L）≥2022年平均值。2023年城市生活污水处理厂进水BOD浓度均值为59.09mg/L，大于2022年城市生活污水处理厂进水BOD浓度均值58.63mg/L，2023年较2022年增长0.77%。绩效目标完成，该指标得满分10分。

三是县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例（%）≥60%。2023年我省县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例为65%。绩效目标完成，该指标得满分10分。

（2）满意度指标（群众满意度≥90%）。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。根据各市报送的自评材料，2023年群众满意度均值为96.83%，高于90%。绩效目标完成，该指标得满分10分。

- （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

省财政共下达项目资金27940万元，实际支出17169.93万元，支出率61.45%。（见表2-2）。

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

2023年实际年度上报城市排水防涝安全责任人名单32份；年度更新城市排水防涝标准22份；制定县级城市黑臭水体治理整治方案19份；县级城市黑臭水体治理整治数量14条；黑臭水体治理达标率100%；城市污水处理率96.36%；县城污水处理率96.16%；项目按时完成率为94.35%；成本数为40119.88万元，小于预算41055.33万元，成本不超预算；城市生活污水集中收集率2023年均值为56.31%，大于2022年均值53.69%；城市生活污水处理厂进水BOD浓度2023年均值为59.09mg/L，大于2022年均值58.63mg/L；县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例为65%；群众满意度为96.83%（详见表2-3）。

（海绵城市省级补助资金项目的产出指标完成情况详见附件3）

| 表2-3 2023年城市水环境治理资金绩效目标完成情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年打好污染防治攻坚战专项资金（污染防治-城市水环境治理） |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省住房和城乡建设厅 |  |  |  |
| 项目金额（万元） |  | 预算金额 | 27940 | 支出金额 | 13244.13 |
| 年度绩效目标完成情况 |  | 绩效目标总体完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年度上报城市排水防涝安全责任人名单（份） | 23 | 32份 |
|  |  |  | 年度更新城市排水防涝标准（份） | 23 | 22份 |
|  |  |  | 县级城市黑臭水体治理整治方案（份） | 19 | 19份 |
|  |  |  | 县级城市黑臭水体治理整治数量（条） | 14 | 14条 |
|  |  |  | 黑臭水体治理达标率（%） | 100 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 城市污水处理率（%） | ≥97.84 | 100.14% |
|  |  |  | 县城污水处理率（%） | ≥93.72 | 97.41% |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 (%) | 100 | 94.35% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算 | 成本：40119.88＜预算：41055.33，成本小于预算 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市生活污水集中收集率% | ≥2022年平均值 | 2023年均值56.31%＞2022年均值53.69% |
|  |  |  | 城市生活污水处理厂进水BOD浓度（mg/L） | ≥2022年平均值 | 2023年均值59.09mg/L＞2022年均值58.63mg/L |
|  |  |  | 县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例（%） | ≥60 | 65% |
|  |  | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥90 | 96.83% |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

- （1）城市排水管网运维。

一是城市内涝治理系统化推进。印发实施《广东省城市排水防涝应急工作指南（试行）》，完善应急响应工作机制。启用广东省城市排水防涝工作管理系统，对41个县级以上市进行内涝监测。21个地市已制定城市排水排涝等应急预案并相继开展防汛应急演练。成功应对“龙舟水”与“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等台风期间强降雨内涝，期间5次派出工作组现场指导各地累计布防3941处。根据最新统计，全省共有专业抢险人员11435人、应急抽排设备2714台，应急抽排能力超107万立方米/小时。指导各地市落实《广东省“十四五”城市排水防涝体系建设行动方案》，全省城市排水防涝建设工程累计新建改建市政雨水管渠2093公里、雨水泵站1205立方米/秒，新建改造调蓄设施1563万立方米，新建改建排涝通道336公里。

二是持续推进城市生活污水处理提质增效。建立并完善“月调度、季通报、年统计”工作机制，每月定期调度各地设施建设进展情况，按季度对工作进度滞后的地市进行通报。开展城市生活污水处理提质增效精准攻坚行动，编制《广东省城市生活污水收集处理提升精准攻坚实施意见》；委托第三方专家团队赴地市开展城市污水处理提质增效技术帮扶及跟踪指导。全省累计建成生活污水管网约7.9万公里，建成量连续多年保持全国第一，纳入《全国城镇污水处理管理信息系统》污水处理厂426座，总处理能力达到3167万吨/日。

三是城市污泥无害化处理和污水资源化利用水平逐步提升。联合省发展改革委印发《关于进一步加强城镇生活污水处理厂污泥处理处置工作的指导意见》，加强我省污泥处置监管工作。全省建成污泥处置设施144座，污泥处置能力达到5.84万吨/日，无害化处置率达到99.78%。

- （2）县级城市黑臭水体治理。

城市黑臭水体治理全力推进。印发《广东省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战工作方案》，每年下发任务清单，压实地市责任。组织召开全省城市黑臭水体治理及生活污水处理提质增效工作推进会议、城市黑臭水体治理约谈会，部署各地加快城市黑臭水体排查治理。每季度组织城市黑臭水体“一对一”明察暗访全覆盖技术指导，通报城市黑臭水体问题，完善县级黑臭水体治理月报机制，每月调度治理进展情况。全省地级以上市527条黑臭水体治理成效基本巩固；各地共排查上报40条县级城市黑臭水体，其中26条已完成整治，完成整治比例达到65%；

- （3）海绵城市建设。

海绵城市建设系统化全域推进。推动佛山市成功获评国家第三批示范城市，连续三年获得“十四五”系统化全域推进海绵城市建设中央示范城市。组织召开全省系统化全域推进海绵城市建设工作推进会，开展示范城市跟踪调研评估，加强督促指导。全省达到海绵城市建设要求的面积约为2451平方公里，已达标区域占建成区面积比例约为44.84%，可渗透地面面积比例达到50.63%。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

部分项目未完成建设、专项资金执行进度较慢。2023年省级专项资金27940万元，实际支出17169.93万元，整体支出率61.45%。有的项目尚未完工或按照合同约定尚未达到支付条件，因此无法请款支付。有的项目尚未进行验收及结算，专项资金资料已递交市财政，暂未支付。此外还有的市县财政支付困难，暂未完成支出。

- 三、改进意见

- （一）加强监管加快项目实施进度

强化动态监管，提升管理规范水平。一是细化进度监督考核。明确财政部门负责不定期跟踪监督，业务主管部门负责项目实施过程监督，审计部门负责审计监督；二是制定详细的项目计划、设置合理的节点、根据项目计划定期进行进度评估。定期召开项目会议，及时反馈项目进展情况，避免因沟通不畅造成时间和资源浪费。

- （二）提高专项资金执行效率

加快推进项目建设进程，确保项目资金达到支付条件后尽快支出。一是各用款单位继续加强与本级财政部门的对接沟通，加快2023年省级专项资金支付；加快推进项目进程，确保项目资金达到支付条件后尽快支出。督促资金使用单位做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。二是完善资金绩效管理制度，强化绩效管理工作。逐级转分配下达专项资金时将省下达的绩效目标及时逐级细化分解到用款单位，并在预算执行过程中加强专项资金绩效监控，确保完成绩效目标。三是严格执行专项资金使用规定，加强资金使用的监管和督查。严格执行省级财政专项资金管理办法，规范管理和使用专项资金，督促资金使用单位合法合规办理资金使用各项手续，确保专项资金专款专用、规范支出。

- 附件1：2023年城市水环境治理资金支出情况汇总表

2：2023年城市水环境治理资金绩效指标完成情况汇总表

3：2023年海绵城市省级补助资金绩效指标完成情况表

4：2023年城市水环境治理项目资金绩效评价佐证材料清单

- 附件1

2023年城市水环境治理资金支出情况汇总表

金额：万元

| 序号 | 地市 | 合计 |  | 省级财政资金 |  | 中央财政资金 |  | 市县财政资金 |  | 各类自筹资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算指标 | 实际支出 | 预算指标 | 实际支出 | 预算指标 | 实际支出 | 预算指标 | 实际支出 | 到位资金 | 实际支出 |
| 合计 |  | 386614.76 | 211831.56 | 27940.00 | 17169.93 | 4681.16 | 3923.47 | 353990.82 | 190727.64 | 5.72 | 2.90 |
| 1 | 省本级 | 336 | 336 | 336 | 328.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 汕头市 | 2861.99 | 888.44 | 704.30 | 315.95 | 1330.00 | 572.31 | 827.69 | 0 | 3 | 0.18 |
| 3 | 韶关市 | 1410.00 | 735.60 | 1360.00 | 735.60 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河源市 | 1019.85 | 474.77 | 640.00 | 474.77 | 0 | 0 | 379.85 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 梅州市 | 1314.30 | 358.12 | 1314.30 | 358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 惠州市 | 1244.99 | 1287.79 | 704.30 | 704.30 | 0 | 0 | 540.69 | 583.49 | 0 | 0 |
| 7 | 汕尾市 | 704.30 | 233.30 | 704.30 | 233.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江门市 | 14910.50 | 10142.87 | 4360.00 | 4251.90 | 0 | 0 | 10550.5 | 5890.97 | 0 | 0 |
| 9 | 阳江市 | 1360.00 | 581.04 | 1360.00 | 581.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 湛江市 | 3632.50 | 1565.33 | 3632.50 | 1565.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 茂名市 | 5534.30 | 2186.73 | 5534.30 | 2186.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 肇庆市 | 640.00 | 291.48 | 640.00 | 291.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 清远市 | 1662.78 | 873.49 | 1360.00 | 570.77 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 潮州市 | 400.00 | 169.01 | 400.00 | 169.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 揭阳市 | 1250.00 | 1202.17 | 1250.00 | 1202.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 云浮市 | 1130.00 | 688.58 | 640.00 | 401.08 | 0 | 0 | 490 | 288 | 0 | 0 |
| 17 | 佛山市 | 347203.25 | 189816.84 | 3000.00 | 2800.00 | 3051.16 | 3051.16 | 341152.09 | 183965.68 | 0 | 0 |

- 附件2

2023年城市水环境治理资金绩效指标完成情况汇总表

| 地市 | 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市排水管网运维 |  |  |  | 县级城市黑臭水体治理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成及时率（%） | 群众满意度（%） | 成本控制（万元） |  |  | 生活污水集中收集率（%） |  |  | 生活污水处理厂进水BOD浓度（mg/L） |  |  | 年度上报城市排水防涝安全责任人名单（份） | 年度更新城市排水防涝标准（份） | 城市污水处理率（%） | 县城污水处理率（%） | 整治方案（份） | 整治数量（条） | 达标率（%） | 建成区内黑臭水体消除比例（%） |
|  |  |  | 成本 | 预算 | 成本-预算 | 2023 | 2022 | 2023- 2022 | 2023 | 2022 | 2023- 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标 | 100 | ≥90 | 不超预算 |  |  | ≥2022年平均值 |  |  | ≥2022年平均值 |  |  | 23 | 23 | ≥97.84 | ≥93.72 | 19 | 14 | 100 | ≥60 |
| 合计 | 94.35 | 96.83 | 40119.88 | 41055.33 | -935.45 | 56.31 | 53.69 | 2.61 | 59.09 | 58.63 | 0.46 | 32 | 22 | 100.14 | 97.41 | 19 | 14 | 100 | — |
| 汕头市 | 100 | 100 | 2618.33 | 2742.11 | -123.78 | 60.65 | 61.12 | -0.47 | 71.65 | 71.61 | 0.04 | 1 | 1 | 99.27 | 100 | — | — | — | — |
| 韶关市 | 89.29 | 98.33 | 1360 | 1360 | 0 | 26.32 | 19.46 | 6.86 | 37.04 | 34.70 | 2.34 | 3 | 3 | 102.9 | 103.42 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 河源市 | 98.57 | 92.86 | 1019.63 | 1019.63 | 0.00 | 36.24 | 34.54 | 1.70 | 42.25 | 39.92 | 2.33 | 7 | 4 | 98.64 | 98.96 | — | — | — | — |
| 梅州市 | 83.75 | 98.33 | 1313.58 | 1314.30 | -0.72 | 28.24 | 27.92 | 0.32 | 31.47 | 31.38 | 0.09 | 2 | 0 | 98.75 | 98.88 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 惠州市 | 100 | 95 | 1401.05 | 1322.05 | 79.00 | 89.20 | 84.15 | 5.05 | 67.93 | 59.17 | 8.76 | 0 | 0 | 98.23 | 98.45 | — | — | — | — |
| 汕尾市 | 80 | 100 | 693.35 | 704.30 | -10.95 | 43.69 | 43.62 | 0.07 | 50.36 | 58.47 | -8.11 | 2 | 2 | 98.59 | 98.55 | — | — | — | — |
| 江门市 | 100 | 95 | 21214.25 | 21915.76 | -701.51 | 80.77 | 69.99 | 10.78 | 69.12 | 71.10 | -1.98 | 1 | 1 | 98.11 |  | 1 | 3 | 100 | 100 |
| 阳江市 | 100 | 98 | 1435 | 1362 | 73 | 23.95 | 26.00 | -2.05 | 39.66 | 50.36 | -10.70 | 1 | 0 | 95.31 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 湛江市 | 94.17 | 99 | 3605.32 | 3595.32 | 10 | 53.29 | 51.61 | 1.68 | 78.03 | 78.19 | -0.16 | 3 | 2 | 98.01 | 100 | 10 | 1 | 100 | 35.7 |
| 茂名市 | 99 | 97.86 | 2534.30 | 2534.30 | 0 | 32.37 | 31.07 | 1.30 | 68.23 | 68.76 | -0.53 | 3 | 3 | 122.93 |  | 3 | 4 | 100 | 100 |
| 肇庆市 | 100 | 100 | 615.68 | 640 | -24.32 | 65.64 | 57.40 | 8.24 | 60.75 | 51.76 | 8.99 | 1 | 1 | 99.16 | 94.43 | — | — | — | — |
| 清远市 | 100 | 96 | 500.46 | 500.46 | 0 | 35.59 | 33.36 | 2.24 | 40.99 | 40.31 | 0.68 | 5 | 4 | 98.94 | 98.11 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 潮州市 | 42 | 98 | 402.75 | 400 | 2.75 | 35.41 | 34.80 | 0.61 | 48.77 | 47.88 | 0.89 | 0 | 0 | 117.82 | 94.93 | — | — | — | — |
| 揭阳市 | 75.86 | 91.25 | 1005 | 1005.10 | 0.00 | 210.03 | 209.54 | 0.49 | 136.60 | 132.70 | 3.90 | 2 | 1 | 96.28 | 90.84 | 1 | 4 | 100 | 66.7 |
| 云浮市 | 100 | 95.42 | 401.08 | 640.00 | -238.92 | 23.23 | 20.84 | 2.39 | 43.50 | 43.20 | 0.30 | 1 | 0 | 97.66 | 95.26 | — | — | — | — |

- 附件3

2023年海绵城市建设绩效指标和完成情况表

| 序号 | 名称 | 基本信息 |  | 海绵城市 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目完成及时率（%） | 群众满意度（%） | 城市系统化全域推进海绵城市建设实施方案编制比例（%） | 海绵城市建设自评估报告（份） | 省级海绵城市示范城市评选公开率（%） | 创建省级海绵城市试点比例（%） | 省级示范城市补助标准（亿元/个） | 城市海绵城市达标面积（平方千米） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 | 2022年 | 2023年-2022年 |
|  | 评价年度绩效指标预期值 | 100 | ≥90 | 100 | 3 | 100 | 100 | 0.3 | 较上一年有所提升 |  |  |
| 完成情况 |  | 未完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  |  |
| 合计 |  | 96.65 | 90.29 | 100 | 3 | 100 | 100 | 0.3 | 98.29 | 81.99 | 16.3 |
| 1 | 江门市 | 100 | 96.67 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.3 | 3.68 | 2.45 | 1.23 |
| 2 | 茂名市 | 100 | 90 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.3 | 36.04 | 30.04 | 6 |
| 3 | 佛山市 | 93.3 | 90.58 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.3 | 62.25 | 51.95 | 10.3 |

- 附件4

2023年城市水环境治理资金绩效评价佐证材料清单

| 类别 | 编号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 政策文件类 | 1-1 | 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 |
|  | 1-2 | 《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号） |
|  | 1-3 | 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》的通知（发改环资〔2021〕827号） |
|  | 1-4 | “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划 |
|  | 1-5 | 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》的通知（发改环资〔2020〕1234号） |
|  | 1-6 | 城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案 |
|  | 1-7 | 关于推进污水资源化利用的指导意见（发改环资〔2021〕13号） |
|  | 1-8 | 住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知（建城〔2022〕57号） |
|  | 1-9 | “十四五”全国城市基础设施建设规划 |
|  | 1-10 | 城镇排水与污水处理条例（中华人民共和国国务院令 第641号） |
|  | 1-11 | 住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知（建城〔2022〕29号） |
|  | 1-12 | 住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于加强公共供水管网漏损控制的通知（建办城〔2022〕2号） |
| 绩效目标类 | 2-1 | 《广东省财政厅关于提前下达2023年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2022〕80号） |
|  | 2-2 | 广东省住房和城乡建设厅关于报送2023年省级专项资金和2022年追加安排省级专项资金预算申报资料的函 |
|  | 2-3 | 广东省住房和城乡建设厅关于下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理任务清单的通知 （6个附件中的任务清单表、专项资金分月用款计划表） |
|  | 2-4 | 广东省住房和城乡建设厅关于2023年省级专项资金目录清单和主管省级财政资金分配方案、绩效目标的公示 |
| 资金使用管理类 | 3-1 | 2023年城市水环境治理资金支出情况汇总表 |
|  | 3-2 | 《广东省财政厅关于印发〈广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法〉的通知》（粤财监〔2020〕33号） |
|  | 3-3 | 《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（修订）的通知》（粤府〔2023〕34号） |
|  | 3-4 | 《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法的通知》（粤财建〔2021〕6号） |
|  | 3-5 | 《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅省级财政资金项目库管理实施细则（试行）〉的通知》（粤建计〔2019〕225号） |
|  | 3-6 | 《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法〉的通知》（粤建计〔2019〕228号 ） |
|  | 3-7 | 《广东省财政厅关于提前下达2023年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2022〕80号） |
|  | 3-8 | 广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房城乡建设领域专项资金管理办法（2024年修订）的通知（粤财建〔2024〕5号） |
|  | 3-9 | 广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知（粤府〔2018〕120号） |
|  | 3-10 | 广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源的通知（粤财建〔2023〕4号） |
|  | 3-11 | 2023年省级财政专项资金目录清单表 |
|  | 3-12 | 2023年度城市水环境治理专项资金支出进度统计 |
| 事项管理类 | 4-1 | 广东省建设工程质量管理条例 |
|  | 4-2 | 《广东省建设项目安全设施监督管理办法》（广东省人民政府令第147号） |
|  | 4-3 | 广东省住房和城乡建设厅关于城市水环境治理资金支付进度的通报 |
| 产出成效类 | 5-1 | 2023年城市水环境治理资金绩效指标完成情况汇总表 |
|  | 5-2 | 广东省防汛防旱防风总指挥部办公室关于全省三防工作先进集体和先进个人拟推荐对象有关事项的通知 |
|  | 5-3 | 祝贺！广东32个集体和个人获全国“先进”称号！-今日头条 |
|  | 5-4 | 城建处2023年工作总结和2024年工作思路及重点工作措施 |
|  | 5-5 | 广东省2023年系统化全域推进海绵城市建设总结报告 |
| 市县佐证材料 | 4-1 | 汕头市自评报告及自评表 |
|  | 4-2 | 韶关市自评报告及自评表 |
|  | 4-3 | 河源市自评报告及自评表 |
|  | 4-4 | 梅州市自评报告及自评表 |
|  | 4-5 | 惠州市自评报告及自评表 |
|  | 4-6 | 汕尾市自评报告及自评表 |
|  | 4-7 | 江门市自评报告及自评表 |
|  | 4-8 | 阳江市自评报告及自评表 |
|  | 4-9 | 湛江市自评报告及自评表 |
|  | 4-10 | 茂名市自评报告及自评表 |
|  | 4-11 | 肇庆市自评报告及自评表 |
|  | 4-12 | 清远市自评报告及自评表 |
|  | 4-13 | 潮州市自评报告及自评表 |
|  | 4-14 | 揭阳市自评报告及自评表 |
|  | 4-15 | 云浮市自评报告及自评表 |
|  | 4-16 | 佛山市自评报告及自评表 |