广东省城市管网及污水治理补助资金（海绵

城市建设示范城市）转移支付2024年度

绩效自评报告

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）预算下达情况

根据《财政部关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（财建〔2023〕333号），财政部2023年10月提前下达广东省2024年城市管网及污水处理补助资金预算49860万元。

## （二）绩效目标

本次将以中山和佛山市上报承诺的绩效目标为标准，根据上报的海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告进行综合评估。

中山市的年度总体目标为，以海绵城市建设为统领，全面消除城市内涝积水问题，补齐设施短板，基本形成较为完善的防洪排涝体系。水环境及污水提质增效治理效果显著，雨水资源化利用处千较合理的水平。形成完善的制度及法规保障体系，全面保障海绵城市落地实施及建设效果，构建健康的城市水循环系统。加强宣传培训，确保人民群众对海绵城市有较高的认识和认可度，提高城市的承载力宜居性包容度、人民群众获得感幸福感。

佛山市的年度总体目标为，城市内涝防治，雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升，海绵城市立法和制度建设按目标推进，建立海绵城市规划建设管控制度，绩效考核制度、投融资制度不断完善，资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升，人民群众满意度达到95%以上。

# 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

中山市：2024年1月，中山市住房和城乡建设局针对2024年提前下达的1.836亿元中央补助资金与中山市财政局及相关资金使用单位经多次协调，形成《中山市提前下达2024年中央城市管网及污水处理补助资金分配方案（海绵城市建设示范）》，报中山市政府审批后向广东省住房和城乡建设厅报备。2023年5月、11月，中山市住房和城乡建设局会同市财政局按程序调整了资金分配方案，报市政府审批同意后实施，并向广东省住房和城乡建设厅报备。2024年1月至12月中山市完成2024年中央城市管网及污水处理补助资金分配，及时将中央补助资金共1.836亿元下达至博览中心海绵城市改造提升工程等21个项目。

佛山市：佛山市在获得第一笔中央奖补资金1.35亿元后，根据省财政厅《关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（粤财建〔2023〕68号）要求，对下达的1.35亿元城市管网及污水处理补助资金，由佛山市住房和城乡建设局制定《佛山市2024年中央城市管网及污水处理补助资金分配方案（海绵城市建设示范）》。2024年2月，市政府审定分配方案，同意先分配下达1.35亿元资金中的“示范片区内重点项目”补助资金共3779.44万元，用于补助南海区叠滘片区、三山新城片区和顺德区华侨城片区等三个示范片区，补助项目8个。2024年2~6月，再次制定了分配方案完成第二次资金分配，经市政府审定分配方案后，第二期共计补助金额9720.56万元，补助项目19个。

2024年8月，佛山市住房和城乡建设局报送《佛山市2024年中央城市管网及污水处理补助资金分配方案（海绵城市建设示范）》，经市政府审批同意后，佛山市财政局印发《关于下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（佛财行〔2024〕100号），第二笔资金分配6750万元，补助项目17个。

2024年，佛山市共补助项目37个，涵盖建筑与小区、道路广场、公园绿地、水系、管网排查及泵站改造等多个项目类型，2.025亿元中央奖补资金在本年度全部按要求合理分配，100%下达至项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我省中山市和佛山市海绵城市建设示范建设工作总体绩效目标完成情况良好。

中山市：中山市2024年19项三级指标均满足绩效目标要求，产出指标、效益指标、满意度指标均表现良好，2024年中山市城市建成区84.5%的面积达到30年一遇内涝防治标准（对应降雨量343毫米/24小时），内涝积水区段消除比例达到100%，达到100年一遇的联围堤防占比100%，雨水资源化利用率达到62万吨/年，中山市16条城市黑臭水体已完成整治。

佛山市：佛山市2024年度22项绩效指标基本满足绩效目标要求，产出指标、效益指标、满意度指标均表现良好。2024年佛山市内涝防治标准达标面积达到30%，易涝点消除比例达到100%，城市防洪标准达到100年一遇，雨水资源化利用量超过5万吨/年，城市黑臭水体消除比例达到100%。城市内涝防治，雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升。

## （三）绩效指标完成情况分析

我省中山市和佛山市2024年度海绵城市建设示范建设工作三级绩效指标基本达标，具体分析如下：

- 1.内涝防治标准（重现期/降雨量）

中山市内涝防治标准为城市建成区84.5%以上面积达到30年一遇（重现期），对应的设计降雨量为343mm/24小时；佛山30%的实施范围面积达标（禅城、南海、顺德为50年一遇，对应设计降雨量249.6毫米/24小时；高明、三水为30年一遇，对应设计降雨量为234.9毫米/24小时），已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市以排水分区整体达到30年一遇内涝防治标准统计，中山市通过构建区域防洪和城市排涝系统、提升城市雨洪通道行泄能力、充分利用自然调蓄空间、加强防汛和应急管理等措施，并经模型模拟，中山市城市建成区84.5%的面积达到30年一遇（343mm/24小时）的内涝防治标准，满足目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山通过生态措施与工程措施相结合的方式，缓解城市内涝，有效应对内涝防治设计重现期以内的强降雨。结合模型评估，佛山市满足设计重现期内涝防治标准（禅城、南海、顺德为50年一遇，对应设计降雨量249.6毫米/24小时；高明、三水为30年一遇，对应设计降雨量为234.9毫米/24小时），示范实施范围416.53平方公里内，达标面积共计125.70平方公里，占比30.18%，满足目标要求。

- 2.内涝积水区段消除比例

中山市内涝积水区段消除比例为100%，佛山市易涝点消除比例达100%，已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市2022-2024年雨季城市建成区存在8处内涝积水点，目前8处内涝积水点均已完成整治，实现100%内涝积水区段消除，满足城市建成区100%内涝积水区段消除的目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，市住房城乡建设局联合市水务局对现存4个易涝点成因进行研判并制定“一点一策”，中国陶瓷城及江湾立交易涝积水点、南海区东海银湾桂澜路辅道2处易涝点已于2023年度考评期间销号。2024年度绩效考评期间，着力解决剩余在册的两处内涝点，分别是海八路北侧辅道和南四南五路交界处。通过积极统筹桂城街道通过新建或改建排水设施、利用水利设施及时调度以及加强排水管网清疏和应急抢险队伍建设等措施，大大缓解了该两处内涝点的积水问题，并得到汛期多次暴雨检验，未出现大范围水浸情况，已销号完成，达到绩效目标要求。

- 3.城市防洪标准

中山市城区80%的江海堤防达到100年一遇；佛山市城市防洪标准要求达到100年一遇，已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市城区需达到100年一遇的堤围有中顺大围和张家边联围，近期中顺大围福兴至石龙堤段达标加固及河岸整治工程完工，中顺大围和张家边联围江海堤防已全部达到100年一遇堤防标准，满足城区80%的江海堤防达到100年一遇的目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市已构建了以堤防工程为基础、堤库结合的防洪工程系统，成功抵御了“22.6”北江特大洪水。2024年，佛山市完善防洪工程系统，高标准提升水利工程防御能力，防洪工程已全面完工，现状防洪标准达到100年一遇，达到2024年度绩效目标要求。

- 4.天然水域面积比例

中山市2024年天然水域面积比例为11.32%，佛山市2024年天然水域面积比例为5.62%，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市建成了中山人才公园、三乡中心蓄洪湖等5个公园及调蓄湖库，新增水域面积约0.92km2，且中山市在2024年内未进行任何会导致天然水域面积缩减的建设行为。因此，天然水域面积比例不低于2023年国土空间变更调查中水平，即不低于11.32%，满足天然水域面积比例不低于10%的目标绩效要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市2023年度国土变更调查数据（三调更新版），实施范围内河流水面、湖泊等天然水域面积共23.40平方公里，占实施范围面积5.62%。示范期内，佛山市按照《佛山市城市蓝线专项规划（2021-2035年）》中关于天然水面管控要求，禁止擅自填埋水域以及占用水域或土地，破坏水系，开发建设前后天然水域总面积未减少，主要水系均得以保留，达到2024年天然水域面积比例≥4.29%的目标值，达到绩效目标要求。

- 5.可透水地面面积比例

中山市2024年可透水地面面积比例为40.68%，佛山市2024年可透水地面面积比例为39.06%，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市以公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地、区域绿地作为建成区可透水地面，总面积为34.50平方公里，占城市建成区面积（84.81平方公里）的40.68%，满足可透水地面面积比例不低于40%的绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市2023年度国土变更调查数据（三调更新版），海绵城市建设实施范围内可透水地面面积为16267.76公顷，可透水地面面积比例为39.06%，达到承诺的2024年可透水地面面积比例≥39.05%的绩效目标要求。

- 6.雨水资源化利用

中山市2024年雨水资源利用量113.29万吨/年，佛山市2024年雨水资源化利用量10.20万吨/年，均已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市2024年雨水资源化利用总量113.29万吨，主要有三种利用方式：一是利用古香林公园等大型公园内景观水体、中山职业技术学院等校园内水体等用于公园、校内绿化浇洒或路面冲洗，统计水域或水箱液位变化情况估算总雨水资源利用量，年利用量约为30.64万吨；二是利用池塘、山塘、湖泊等水体作市政绿化浇洒和道路冲洗用水，统计洒水车抽取水体的次数估算雨水资源利用量，年利用量约为56.01万吨。三是利用山塘及水库等天然水体蓄存的降雨，作为工业用水及景观娱乐用水，每季度统计水表计量数据，得出年利用量为26.64万吨。已达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市积极鼓励因地制宜开展雨水资源利用，目前利用方式主要为抽取公园调蓄水体用于园区绿化浇洒，以及学校、小区等建筑配建调蓄设施储存雨水用于道路冲洗和绿化浇洒。根据公园管养运维单位以及建筑小区物业等单位台账统计，2024年实施范围内雨水利用量为10.20万吨，达到2024年承诺的雨水资源化利用量≥8万吨/年的目标值，达到绩效目标要求。

- 8.再生水利用率

佛山市再生利用率为35.5%，已达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市共有16座城市污水处理厂，总处理规模为138.90万吨/日，2024年全年污水处理总量为45873.52万吨，景观环境用水与城市杂用再生水利用总量为16265.34万吨，再生水利用率达35.5%。

（备注：中山市三级绩效指标中不对再生水利用率作考核要求，因此该项指标不对中山市进行绩效评估。）

- 9.黑臭水体消除比例

中山市以及佛山市黑臭水体消除比例均为100%，已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市纳入国家监管平台的16条黑臭水体全部消除黑臭，2024年监测数据表明，16条城市黑臭水体持续保持不黑不臭状态，达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市2024年监测数据表明，纳入国家监管平台的9条建成区黑臭水体水质均满足不黑不臭，同时配套制定了相关的体制机制，确保河道水环境长治久清。全年达到100%消除黑臭的绩效目标要求。

- 11.城市生活污水集中收集率

中山市城区范围内生活污水集中收集率为80.9%，佛山市城市生活污水集中收集率为94.5%，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，根据中山市最新城区范围调整情况，中山市城区范围总人口共86.9万人，服务于城区的污水处理厂为珍家山污水处理厂和中嘉污水处理厂2座。根据2座城市污水处理厂统计台账，经计算城市生活污水集中收集率为80.9%，满足≥70%的绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，根据佛山市城市生活污水处理厂进水浓度及收集率统计表，2024年度1-12月，佛山市城市生活污水集中收集率为83.9%，但由于建成区范围重新划定调整幅度较大，2024年污水收集率计算采用人口数据相较于2023年，由200.3万人调整扩大至由243.49万人，计算结果降低，若仍采用2023年度人口数据，城市生活污水集中收集率，计算结果为94.5%，达到不低于88%的要求，满足绩效目标要求。

- 12.城市污水处理厂进水BOD平均浓度

中山市城市污水处理厂平均进水浓度为74.3mg/L，佛山市城市污水处理厂进水BOD平均浓度为74.38mg/L，均未达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市海绵城市绩效考核涉及到城市建成区内城市污水处理厂为珍家山污水处理厂、中嘉污水处理厂2座污水处理厂。2024年，中山市城区2座污水处理厂平均进水浓度为74.3mg/L，不满足绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市2024年城市污水处理厂进水BOD平均浓度为74.38mg/L，城市污水处理厂进水BOD平均浓度<80mg/L，不能满足绩效目标，但客观原因本年度超强降雨多，2024年4-7月佛山累积降雨量为1438.4毫米，比2023年同期降雨量的789.7毫米提升了82.1%，降雨总量偏大，对污水厂进水浓度影响较大。

- 13.立法及长效机制建立情况

中山市完成2项立法工作，5个长效机制文件，佛山长效机制完成1项，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告。2022-2024年中山市累计完成了《中山市海绵城市建设管理条例》等2项立法工作，印发了《中山市建设项目海绵城市管控指标豁免清单》等10项长效机制文件，满足完成1项立法、印发长效机制文件不少于3个的绩效总体目标要求。其中2024年完成了2项立法工作，印发了5项长效机制文件，满足目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告。截至2024年底，《佛山市海绵城市建设管理条例》已完成立法调研、三次部门征求意见、征求社会公众意见、组织专家论证会、公平竞争审查会、市司法局法制审查、市人大一审等工作。目前，佛山已倒排海绵立法工作时间节点，确保2025年完成立法工作。同时，以立法工作为引领，编制完成《佛山市海绵城市专项资金绩效评价管理细则（试行）》，规范和加强专项补助资金的使用管理。2024年长效机制完成1项，满足2024年度立法及长效机制考核目标。

- 14.规划建设管控制度

中山市和佛山市均建立规划建设管控制度，在规划建设管理全过程中全面落实海绵城市建设理念，已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市修编和印发了《中山市海绵城市规划建设管理办法（试行）》、《关于加强建设项目海绵城市建设全流程管控的通知》等规划建设管控制度相关文件25项，不断补充完善海绵城市规划建设管控制度，形成了以立项用地规划许可、工程建设规划许可、施工许可、施工及竣工验收运营维护为关键管控节点的海绵城市建设全流程规划建设管控制度。构建了具有中山特色、可实施性强、落地性好的海绵城市建设规划建设全流程管控制度体系，该指标已达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，已经建立了一套完善的海绵城市规划建设管控制度且在全市所有新改扩建项目中有效落实。已印发《佛山市海绵城市规划管控实施细则（试行）》和《佛山市海绵城市建设工程竣工验收实施细则》，规划及项目建设管控程序明确，管理制度合理，充分做到有据可依。各区结合实际情况，分别制定了创新有效手段，管控有效。该指标已达到绩效目标要求。

- 15.绩效考核制度

中山市和佛山市均建立绩效考核制度，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市在政府绩效考核体系中的环境保护与污染防治攻坚综合考核二级考核体系中纳入了海绵城市考核内容，并组织开展了2022、2023年度海绵城市绩效考核工作和2024年度海绵城市绩效预考核工作。该指标已达到绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，2024年，佛山市将海绵城市考核指标纳入市委组织部对各区年度绩效考核体系，权重0.5，并开展年度绩效考核工作，五区结合自身考核工作同步开展本辖区内对各镇街的绩效考核工作，确保督查检查考核结果注重实际成效。五区分别印发了《佛山市禅城区海绵城市绩效评价管理办法(试行)》、《佛山市南海区海绵城市绩效评价管理办法(试行)》、《佛山市顺德区海绵城市绩效评价管理办法（试行）》、《佛山市高明区海绵城市绩效评价管理办法(试行)》、《佛山市三水区住房城乡建设和水务局关于印发2024年度绩效考核相关指标评分标准操作规程》。该指标已达到绩效目标要求。

- 16.投融资机制建设情况

中山市和佛山市均建立投融资机制且有效落实，已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市已建立并不断完善政府资金管理使用制度，2024年印发了《中山市海绵城市建设补助资金使用规程》，同时持续拓宽社会资本投资渠道，加强与社会资本合作，完成绩效指标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市已出台《佛山市海绵城市建设社会投资类项目奖补资金管理实施细则（试行）》、《关于征集佛山市海绵城市建设项目典型范例（第一期）的通知》等文件，通过每年评选优质海绵建设项目，进一步调动社会资本实施海绵城市建设的积极性。此外，佛山通过中央专项资金、地方发债、国开行贷款等多渠道落实投融资，吸引了一批社会资本参与海绵城市建设，完成绩效指标要求。

- 17.培训宣传

中山市和佛山市均落实海绵城市培训宣传及公众参与工作，中山市开展了4次海绵城市建设培训，106次海绵城市宣传科普；佛山市已开展海绵城市建设培训6次，开展常态化海绵城市宣传工作，营造全民共建共享海绵城市的良好氛围，均达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，2024年开展了4次海绵城市专题培训。通过设立科普展馆、公众号、政务网站、新闻网站、线下科普等多种方式，2024年各种途径累计宣传106次，完成绩效目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告。2024年佛山市开展了海绵城市建设培训6次。开展常态化海绵城市宣传工作，高效普及海绵城市相关知识、提升公众参与度，营造全民共建共享海绵城市的良好氛围。一是通过多媒体、多渠道、多方式进行宣传，积极向民众宣传科普海绵城市相关知识，宣讲海绵城市相关政策，提高海绵城市的影响力；二是通过举办“城镇老旧小区+海绵”改造方案设计竞赛，获得点击量超过38万，市民投票约28万；三是开展海绵城市IP形象（吉祥物）设计竞赛，获得13万次浏览及6万张投票；四是佛山市已建立海绵城市建设电子地图并向公众发布，提升了公众对海绵城市建设的参与度。完成绩效目标要求。

- 18.资金下达及时性

中山市和佛山市在中央补助资金下达后及时拟定中央补助资金分配方案及项目清单，经市政府同意后，及时将中央补助资金下达到项目。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，2024年1月至12月中山市完成2024年中央城市管网及污水处理补助资金分配，及时将中央补助资金共1.836亿元下达至博览中心海绵城市改造提升工程等21个项目。满足将中央奖补资金及时下达到项目的目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市获得两笔共计2.025亿元中央奖补资金，在本年度全部按要求合理分配。截至2025年3月，中央奖补资金100%下达至项目，满足2024年度资金下达及时性的绩效考核目标。

- 19.资金下达协同性

中山市和佛山市根据指标要求，按方案筹集资金，并充分带动社会资金参与。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，2024年中山市累计完成海绵投资72.58亿元，其中在中央补助资金引导下，带动地方配套资金51.61亿元和社会投资资金13.43亿元。达到地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与的目标要求。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，截至2024年底，佛山市示范创建项目完成海绵投资总额20.642亿元，其中中央奖补资金3.843亿元，其他中央奖补资金（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）0.297亿元，增发超长期特别国债0.466亿元，省级奖补资金0.095亿元，地方财政性支出8.081亿元，银行贷款1.413亿元，专项债6.055亿元，带动社会投资0.392亿元。多渠道资金协同支撑佛山海绵城市建设，满足2024年度资金下达协同性的绩效考核目标。

- 20.资金使用的有效性

中山市和佛山市根据指标要求，中央资金应合规使用，有力支撑项目建设。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，根据《中山市提前下达2024年中央城市管网及污水处理补助资金分配方案（海绵城市建设示范）》，中山市严格将1.836亿元中央补助资金下达各项目建设单位，用于支持市域范围内海绵城市建设的各类项目，有力支撑了中山市海绵城市建设工作。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告。佛山市规范中央奖补资金拨付流程，分批合规拨付，在资金执行过程中，加强资金监督，确保专款专用。2024年，中央奖补资金项目共37个，全部编制完成绩效目标，完工项目已全部开展绩效自评。中央奖补资金优先奖补以问题和民生迫切需求为导向，实现片区内海绵项目“点线串联、集聚成片”的项目，佛山海绵城市建设效果逐步提升，满足绩效考核目标。

- 21.群众满意度

中山市人民群众对海绵城市建设满意度达96.9%，佛山市人民群众对海绵城市建设满意度达95.9%，均已达到绩效目标要求。

根据中山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，中山市海绵办在翠亨新区管委会，三乡镇政府，石岐、东区、西区、南区街道办事处等城镇主管部门开展了问卷调查。本次调查采用线下方式进行，回收问卷300份，问卷有效填写人次为289人，对2024年中山市海绵城市建设工作非常满意的有178人，比较满意的有102人，整体满意度占比96.9%。

根据佛山市海绵城市建设示范城市2024年度绩效自评报告，佛山市通过调查问卷分析，海绵城市示范市建设满意度整体评价结果良好，整体满意度的分值为95.9%，满足2024年公众对海绵城市建设满意度应达到95%的目标。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中山市城市污水处理厂进水BOD平均浓度为74.3mg/L，未达到100mg/L目标要求，佛山市城市污水处理厂进水BOD平均浓度为74.38mg/L，未达到80mg/L目标要求，客观原因本年度超强降雨多，2024年4-7月降雨总量偏大，对污水厂进水浓度影响较大。下一步我省将认真落实国家关于系统化全域推进海绵城市建设工作部署，加强指导中山和佛山市全面分析总结经验做法和不足之处，按照高标准高质量建设要求，尤其是针对城市污水处理厂进水BOD平均浓度，加强指导确保有效提升该项指标。同时，加强示范创建工作项目的系统性，打造一批体现中山和佛山城市建设水平的高质量海绵城市示范典型片区。

# 四、中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额

无。